Приложение 1

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования  Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.10.2019года (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2019 года |  |  |  | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Благоустройство центральной площади д. Клопицы (установка МАФ, установка опор со светильниками, обустройство клумб) | 420 кв.м | 420 кв.м | 1158377,00 | 1028800,00 | 121200,00 | 8377,00 | 1028800,00 | 1158377,00 | 1028800,00 | 121200,00 | 8377,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | х | х | 1158377,00 | 1028800,00 | 121200,00 | 8377,00 | 1028800,00 | 1158377,00 | 1028800,00 | 121200,00 | 8377,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ Комарова Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Власова Ю.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _Власова Ю.В. 88137378386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое развитие Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство Клопицкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство центральной площади д.Клопицы (текущий ремонт) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3квартал | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Заключение муниципального контракта |  | Извещение на проведение электронного аукциона опубликовано 18.03.2019г. 04.04.2019г. состоялся аукцион |  |
| 1.2. | Выполнение работ по благоустройству центральной площади д.Клопицы (текущий ремонт) | 2-3 квартал | Подрядная организация | Выполнение работ по по Благоустройству центральной площади д.Клопицы (текущий ремонт) |  | КС-2,КС-3 от 14.06.2019г. |  |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 2-3 квартал | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Акт приема-передачяи объекта заказчику подрядчиком |  | КС-2,КС-3 от 14.06.2019г. |  |
| - Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое развитие Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство Клопицкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Июнь 2019г | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципальногго района |  | Выполнение работ в полном объеме в установленные сроки | КС-2,КС-3 от 14.06.2019г. п/п 533 от 26.06.19г.-местн.бюдж. |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально,не позднее 3 числа за отчетным кварталом | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципальногго района |  | Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей в соответствии с Соглашением заключенным с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2019г. |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректи-ровке местного бюджета | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципальногго района |  | Наиболее эффектиное использование бюджетных средств | На данный момент не требуется |  |

Приложение 2

| КАССОВЫЙ ПЛАН ПО 3-ОЗ НА 2019 ГОД |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п муниципальных образований | № п\п проектов, количество проектов | муниципальное образование | административный центр | субсидия, руб. | срок оплаты по соглашению | уточнение сроков оплаты |
|  | 13 | Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |
| 1 |  | 1.Бокситогорское городское поселение | Бокситогорск, город | 2 057 600,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт автомобильных дорог по ул: Театральная (от ул. Красных Следопытов до д.17), Фестивальная, Восточная, Набережная (от ул. Заводская д.6), Рабочая (от ул. Набережной до д.14), Парковая (от Южного шоссе до д.5) г. Бокситогорска |  | 2 057 600,00 |  |  |
| 2 |  | 2.Большедворское сельское поселение | Большой Двор, деревня | 1 028 800,00 | июль |  |
|  | 1 | Приобретение и установка информационных щитов в д. Большой Двор |  | 66 500,00 |  |  |
|  | 2 | Приобретение и установка скамеек возле МКД № 1 – 20 в дер. Большой Двор |  | 962 300,00 |  |  |
| 3 |  | 3.Борское сельское поселение | Бор, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт участков пешеходных тротуаров от региональной дороги до МБОУ "Борская СОШ" и от МБОУ "Борская СОШ" до д. 28 в дер. Бор |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 4 |  | 4.Ефимовское городское поселение | Ефимовский, городской поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Устройство контейнерных площадок с установкой контейнеров пос. Ефимовский по адресу: ул.Красноармейская, д.1; ул.Быстрорецкая набережная, д.21; ул.Гагарина, д.44; ул.Северная, д.13; ул.Леспромхозная, д.6; ул. Механизаторов, д.6 с приобретением контейнеров |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 5 |  | 5.Климовское сельское поселение | Климово, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Расширение контейнерной площадки для установки дополнительного контейнера в дер. Климово |  | 47 500,00 |  |  |
|  | 2 | Ремонт автомобильной дороги местного значения на территории дер. Климово от д.№1 до д.№11 с укладкой асфальтового покрытия |  | 981 300,00 |  |  |
| 6 |  | 6.Лидское сельское поселение | Заборье, поселок | 1 028 800,00 | август |  |
|  | 1 | Благоустройство пос. Заборье: покупка и установка детской площадки на ул. Клубная, снос аварийного жилья по ул. Лидская д.№2, д.№4, Ул. Киевская д.№10, ул. Клубная д.№2 |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 7 |  | 7.Город Пикалево | Пикалево, город | 3 086 500,00 | третий квартал |  |
|  | 1 | Ремонт дорог в частном секторе: ул. Заводская; устройство детской площадки по пер. Садовый г.Пикалево |  | 3 086 500,00 |  |  |
| 8 |  | 8.Радогощинское сельское поселение | Радогощь, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Оборудование пожарного водоема в дер. Радогощь с подъездом к нему |  | 227 000,00 |  |  |
|  | 2 | Приобретение, установка и монтаж крытой площадки с уличными тренажерами в дер. Радогощь у д. №8 |  | 801 800,00 |  |  |
| 9 |  | 9.Самойловское сельское поселение | Совхозный, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Приобретение, установка и монтаж детской площадки напротив д.28 пос. Совхозный |  | 828 800,00 |  |  |
|  | 2 | Ремонт детских игровых площадок в пос. Совхозный (у д.№8 и д.№33) |  | 200 000,00 |  |  |
|  | 20 | Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |
| 10 |  | 1.Бегуницкое сельское поселение | Бегуницы, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Устройство тротуара у д. 19 дер. Бегуницы и устройство а/б покрытия парковки у д. 12 дер. Бегуницы |  | 514 400,00 |  |  |
|  | 2 | Устройство тротуара у д. 21 дер. Бегуницы и благоустройство тротуара у д. 22 дер. Бегуницы |  | 514 400,00 |  |  |
| 11 |  | 2.Беседское сельское поселение | Беседа, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Благоустройство придомовых территорий МКД №1, 2, 3, 4, 5 ( установка скамеек, урн, велостоянок, асфальтирование), пос.Беседа |  | 771 391,00 |  |  |
|  | 2 | Ремонт помещений, предназначенных для проведения кружковой деятельности в здании конторы производства пос.Беседа |  | 257 409,00 |  |  |
| 12 |  | 3.Большеврудское сельское поселение | Большая Вруда, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Текущий ремонт универсальной спортивной площадки в дер. Большая Вруда |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 13 |  | 4.Волосовское городское поселение | Волосово, город | 2 057 600,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Текущий ремонт спортивной площадки, расположенной по адресу г.Волосово, ул.Ленинградская |  | 2 057 600,00 |  |  |
| 14 |  | 5.Губаницкое сельское поселение | Губаницы, деревня | 1 028 800,00 | июль |  |
|  | 1 | Ремонт дороги общего пользования, включая подъезд к пож. водоему и разворотную площадку дер.Губаницы |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 15 |  | 6.Зимитицкое сельское поселение | Зимитицы, поселок | 1 028 800,00 | сентябрь - октябрь |  |
|  | 1 | Ремонт проезда к дому №5 и автостоянки у дома №5 пос. Зимитицы |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 16 |  | 7.Изварское сельское поселение | Извара, деревня | 1 028 800,00 | август - сентябрь |  |
|  | 1 | Ремонт тротуара в дер. Извара между домами №6 и №8, устройство тротуара в дер.Извара и уширение проезжей части |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 17 |  | 8.Калитинское сельское поселение | Калитино, поселок | 1 028 800,00 | август - сентябрь |  |
|  | 1 | Текущий ремонт системы наружного освещения с заменой светильников ДРЛ на светодиодные и спил аварийных деревьев в пос. Калитино |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 18 |  | 9.Каложицкое сельское поселение | Каложицы, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт кровли административного здания в пос. Каложицы, д. № 23 |  | 773 627,00 |  |  |
|  | 2 | Асфальтирование автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Каложицы от ж.д № 22 до ж.д. № 23 (площади) |  | 255 173,00 |  |  |
| 19 |  | 10.Кикеринское сельское поселение | Кикерино, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. 1 Новая от дома № 8 до Курковицкого шоссе пос.Кикерено |  | 760 000,00 |  |  |
|  | 2 | Кронирование деревьев и спил аварийных деревьев в пос.Кикерино |  | 268 800,00 |  |  |
| 20 |  | 11.Клопицкое сельское поселение | Клопицы, деревня | 1 028 800,00 | июнь |  |
|  | 1 | Благоустройство центральной площади в дер. Клопицы (установка МАФ, установка опор со светильниками, обустройство клумб) |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 21 |  | 12.Курское сельское поселение | Курск, поселок | 1 028 800,00 | июль - август |  |
|  | 1 | Устройство парковки с тротуаром у дома № 6 в пос. Курск |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 22 |  | 13.Рабитицкое сельское поселение | Рабитицы, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Обустройство зимней горки и прилегающей к ней территории в дер.Рабитицы |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 23 |  | 14.Сабское сельское поселение | Большой Сабск, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт дороги общего пользования местного значения в дер. Большой Сабск от дома №56 до складского помещения |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 24 |  | 15.Сельцовское сельское поселение | Сельцо, поселок | 1 028 800,00 | июль - сентябрь |  |
|  | 1 | Благоустройство дворовой территории: монтаж игровой детской площадки возле дома 7 пос.Сельцо |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 25 |  | 16.Терпилицкое сельское поселение | Терпилицы, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги в дер. Терплицы |  | 1 028 800,00 |  |  |
|  | 18 | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |
| 26 |  | 1.Бережковское сельское поселение | Бережки, деревня | 1 028 800,00 | ноябрь |  |
|  | 1 | Устройство уличного освещения индивидуальных жилых домов в дер. Бережки (замена проводов светильников, счетчиков) |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 27 |  | 2.Город Волхов | Волхов, город | 3 086 500,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Благоустройство пешеходной зоны в парке имени 40-летия ВЛКСМ по Волховскому проспекту в г. Волхов (укладка брусчатки, установка Маф, опор со светильниками) |  | 3 086 500,00 |  |  |
| 28 |  | 3.Вындиноостровское сельское поселение | Вындин Остров, деревня | 1 028 800,00 | ноябрь |  |
|  | 1 | Ремонт автомобильной дороги местного значения от ул. Центральной до физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в дер. Вындин Остров |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 29 |  | 4.Иссадское сельское поселение | Иссад, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Устройство пешеходного тротуара дер. Иссад мкр. Центральный от д.17 до д.12 |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 30 |  | 5. Кисельнинское сельское поселение | Кисельня, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Обустройство пешеходного тротуара (дорожки) по ул.Поселковая дер.Кисельня |  | 712 000,00 |  |  |
|  | 2 | Ремонт крыльца с заменой входной двери и устройством пандуса у административного здания ул.Центральная дер.Кисельня |  | 316 800,00 |  |  |
| 31 |  | 6. Колчановское сельское поселение | Колчаново, село | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт здания бани по адресу с. Колчаново, мкр. «Алексино», д. 21 |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 32 |  | 7. Пашское сельское поселение | Паша, село | 1 028 800,00 | октябрь |  |
|  | 1 | Ремонт подъезда к детскому саду «Белочка» с устройством парковки в с.Паша |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 33 |  | 8. Потанинское сельское поселение | Потанино, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт крыши на здании Дома культуры МБУКИС Потанинский СДК дер.Потанино |  | 664 000,00 |  |  |
|  | 2 | Приобретение и установка системы видеонаблюдения на здании Дома культуры МБУКИС Потанинский СДК дер.Потанино |  | 364 800,00 |  |  |
| 34 |  | 9. Свирицкое сельское поселение | Свирица, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Замена опор, проводов и светильников уличного освещения по автодороге ул. Новая Свирица – ул. Старая Свирица (больничная) пос.Свирица |  | 450 000,00 |  |  |
|  | 2 | Благоустройство спортивной площадки у Дома культуры в пос. Свирица |  | 578 800,00 |  |  |
| 35 |  | 10. Селивановское сельское поселение | Селиваново, поселок | 1 028 800,00 | октябрь |  |
|  | 1 | Ремонт дорог местного значения по ул. Новая и ул. Футбольная, пос. Селиваново |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 36 |  | 11. Староладожское сельское поселение | Старая Ладога, село | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Обустройство пешеходного тротуара, велопарковки и зоны отдыха у дома № 19 по ул. Советская с.Старая Ладога |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 37 |  | 12. Сясьстройское городское поселение | Сясьстрой, город | 2 057 600,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Благоустройство пешеходной зоны вдоль домов № 2 и № 4 по ул. Петрозаводская, г. Сясьстрой |  | 2 057 600,00 |  |  |
| 38 |  | 13. Усадищенское сельское поселение | Усадище, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Замена участка асфальтобетонного покрытия площади напротив дома № 33 дер.Усадище |  | 986 000,00 |  |  |
|  | 2 | Приобретение 4 скамеек и 4 урн на центральную площадь дер.Усадище |  | 42 800,00 |  |  |
| 39 |  | 14. Хваловское сельское поселение | Хвалово, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт и отделочные работы внутренних помещений общественной бани в дер. Хвалово д.131, с наземной прокладкой теплосети от здания бани до котельной |  | 1 028 800,00 |  |  |
|  | 19 | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |
| 40 |  | 1. Агалатовское сельское поселение | Агалатово, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Благоустройство территории, прилегающей к детской игровой и спортивной площадкам: устройство газона, установка МАФ, устройство пешеходных дорожек по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Агалатово, ул. Жилгородок |  | 514 400,00 |  |  |
|  | 2 | Устройство газонов и пешеходных дорожек по адресу: дер.Агалатово, Парк Авиаторов |  | 514 400,00 |  |  |
| 41 |  | 2. Город Всеволожск | Всеволожск, город | 3 086 500,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт (реконструкция) спортивной площадки и установка ограждений по адресу: ул. Комсомола д.№2 |  | 3 086 500,00 |  |  |
| 42 |  | 3. Дубровское городское поселение | Дубровка, городской поселок | 1 028 800,00 | июль - август |  |
|  | 1 | Ремонт уличного освещения с установкой светодиодных светильников по адресам: ул. Томилина, д. 1, 3, 5, 7; ул. Советская, д. 40, 40/1; ул. Пионерская, д. 11; ул. 1-й Пятилетки, д. 1 дер.Дубровка |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 43 |  | 4. Заневское городское поселение | Янино-1, городской поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Асфальтирование проселочной дороги от 2 линии до 6 линии частного сектора г.п. Янино-1 |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 44 |  | 5. Колтушское сельское поселение | Колтуши, деревня | 1 028 800,00 | до ноября |  |
|  | 1 | Ремонт автомобильных дорог дер. Колтуши, пер. Тихий, дорога на Колтушское кладбище |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 45 |  | 6. Кузьмоловское городское поселение | Кузьмоловский, городской поселок | 2 057 600,00 | до 1 декабря |  |
|  | 1 | Выполнение ремонтных работ в здании МКП «Кузьмоловская баня» (ремонт печи, ремонт инженерных сетей, частичный косметический ремонт помещений), расположенном по адресу: г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 9 |  | 2 057 600,00 |  |  |
| 46 |  | 7. Куйвозовское сельское поселение | Куйвози, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Александрова в дер. Куйвози |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 47 |  | 8. Лесколовское сельское поселение | Верхние Осельки, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Монтаж и ремонт линий освещения и электропередач в дер. Верхние Осельки (замена голых проводов на СИП, замена светильников, монтаж линий наружного освещения и светильников и пр.) |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 48 |  | 9. Морозовское городское поселение | имени Морозова, городской поселок | 2 057 600,00 | не позднее ноября |  |
|  | 1 | Ремонт участка автодороги, расположенной по адресу: г.п им. Морозова, от школы № 1 до ул. Мира по ул. Хесина |  | 2 057 600,00 |  |  |
| 49 |  | 10. Новодевяткинское сельское поселение | Новое Девяткино, деревня | 2 057 600,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Устройство резинового покрытия детской площадки у дома 19/63 дер.Новое Девяткино с устройством основания под резиновое покрытие |  | 1 028 800,00 |  |  |
|  | 2 | Благоустройство между домом 49 и домом 57 дер. Новое Девяткино: мощение тротуарной плиткой, набивное покрытие дорожек, посадка кустарников, установка скамеек и урн, устройство газонов |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 50 |  | 11. Рахьинское городское поселение | Рахья, городской поселок | 1 028 800,00 | август - сентябрь |  |
|  | 1 | Устройство пешеходной дорожки вдоль Октябрьского шоссе в г.п. РахьяРемонт автомобильной дороги по Октябрьскому шоссе до пересечения с ул. Строителей в г.п. Рахья |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 51 |  | 12. Романовское сельское поселение | Романовка, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная (от 0км+131м до 0км +926м) пос. Романовка |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 52 |  | 13. Свердловское городское поселение | имени Свердлова, городской поселок | 2 057 600,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Благоустройство территории, прилегающей к магазину Магнит по Западному проезду, с установкой малых архитектурных форм (урны, скамьи уличные и т.д.) с обустройством цветника и пешеходных дорожек |  | 1 028 800,00 |  |  |
|  | 2 | Благоустройство детской открытой площадки расположенной по адресу: п. им. Свердлова, мкр. №2, во дворе дома № 54 (работы по замене имеющегося игрового оборудования с добавлением спортивного оборудования и устройству бесшовного синтетического каучукового покрытия с дренажной системой на имеющейся детской площадке) |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 53 |  | 14. Сертолово | Сертолово, город | 3 086 500,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Устройство детской спортивной площадки в районе д.18, мкр.Черная Речка, г.Сертолово |  | 3 086 500,00 |  |  |
| 54 |  | 15. Щегловское сельское поселение | Щеглово, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Выполнение работ по ремонту шести автомобильных дорог в дер. Щеглово: 1.автомобильная дорога № 38; 2. автомобильная дорога № 42; 3. автомобильная дорога № 47; 4. автомобильная дорога № 48; 5. автомобильная дорога № 49; 6. автомобильная дорога № 50 |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 55 |  | 16. Юкковское сельское поселение | Юкки, деревня | 1 028 800,00 |  |  |
|  | 1 | Приобретение и установка детской площадки в дер. Юкки, ул.Горная, рядом с д.12 |  | 1 028 800,00 | июль |  |
|  | 14 | Выборгский район |  |  |  |  |
| 56 |  | 1. Город Выборг | Выборг, город | 3 086 500,00 | не позднее сентября |  |
|  | 1 | Обустройство детского городка для детей от 7 до 14-16 лет по адресу: проспект Победы, во дворе перед домами 12 и 14, г. Выборг |  | 912 163,00 |  |  |
|  | 2 | Благоустройство детской площадки придомовой территории в районе домов 51, 53, 55, 57 по ул. Гагарина, г. Выборг (приобретение детского игрового оборудования) |  | 2 174 337,00 |  |  |
| 57 |  | 2.Высоцкое городское поселение | Высоцк, город | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт дорог по адресам: г. Высоцк, улицы: Зелёная, Островная, Солнечная, Прибрежная, переулок Солнечный, с отчисткой дренажной системы |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 58 |  | 3. Гончаровское сельское поселение | Гончарово, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт асфальтового покрытия проезда дворовой территории вдоль дома № 15 ул. Центральная пос. Гончарово |  | 878 950,00 |  |  |
|  | 2 | Приобретение, доставка и установка уличного оборудования (скамейки) у домов №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 пос. Гончарово |  | 149 850,00 |  |  |
| 59 |  | 4. Каменногорское городское поселение | Каменногорск, город | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 78а по Ленинградскому шоссе в г. Каменногорске |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 60 |  | 5. Красносельское сельское поселение | Красносельское, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт и обустройство волейбольной площадки в пос. Красносельское ул. Советская |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 61 |  | 6. Первомайское сельское поселение | Первомайское, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт проезда к многоквартирным домам в пос. Первомайское по ул. Ленина у домов 61 и 62 |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 62 |  | 7. Полянское сельское поселение | Поляны, поселок | 1 028 800,00 | сентябрь |  |
|  | 1 | Благоустройство спортивной площадки по адресу: пос.Поляны, пер.Школьный |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 63 |  | 8. Приморское городское поселение | Приморск, город | 1 028 800,00 | июль - сентябрь |  |
|  | 1 | Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Лесная до наб. Гагарина |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 64 |  | 9. Рощинское городское поселение | Рощино, городской поселок | 2 057 600,00 | сентябрь - октябрь |  |
|  | 1 | Ремонт участка тротуара по ул.Садовая в г.п.Рощино (от ул.Шалавина до д.4 по ул.Садовая) |  | 2 057 600,00 |  |  |
| 65 |  | 10. Светогорское городское поселение | Светогорск, город | 2 057 600,00 | третий квартал |  |
|  | 1 | Ремонт пешеходного перехода с устройством уличного освещения и пешеходных дорожек по ул.Коробицына в г.Светогорске |  | 2 057 600,00 |  |  |
| 66 |  | 11. Селезневское сельское поселение | Селезнево, поселок | 1 028 800,00 | не позднее октября |  |
|  | 1 | Устройство детской игровой площадки по ул. Центральная, пос. Селезнево |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 67 |  | 12. Советское городское поселение | Советский, городской поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Благоустройство дворовой территории ул. Комсомольская д.8,10,12 в г.п. Советский Выборгского района Ленинградской области (обустройство пешеходной зоны и устройство парковочной зоны во дворе многоквартирных домов) |  | 1 028 800,00 |  |  |
|  | 23 | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |
| 68 |  | 1. Большеколпанское сельское поселение | Большие Колпаны, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия территории у здания амбулатории в дер. Большие Колпаны, ул. Киевское шоссе, д.79 |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 69 |  | 2. Веревское сельское поселение | Малое Верево, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Обустройство пешеходной дорожки в дер.М.Верево, ул.Киевское шоссе |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 70 |  | 3. Войсковицкое сельское поселение | Войсковицы, поселок | 1 028 800,00 | до 31 июля |  |
|  | 1 | Выполнение работ по обустройству и ремонту пешеходных тротуаров на территории пос.Войсковицы (пешеходные тротуары вокруг здания детского сада МБОУ "Войсковицкая СОШ №1" пл.Манина, д.23) |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 71 |  | 4. Вырицкое городское поселение | Вырица, городской поселок | 2 057 600,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт асфальтового покрытия участка дороги по ул.Сызранская (от ул.Самарская до ж/д переезда) в пос.Вырица |  | 2 057 600,00 |  |  |
| 72 |  | 5. Город Гатчина | Гатчина, город | 3 086 500,00 | третий квартал |  |
|  | 1 | Выполнение работ по ремонту покрытия по ул.Гоголя, переулков Гоголя и Некрасова в г.Гатчина |  | 1 470 000,00 |  |  |
|  | 2 | Устройство тротуара по ул. Диагональной до пересечения с ул. Старая дорога в г. Гатчина |  | 1 142 600,00 |  |  |
|  | 3 | Устройство освещения детской игровой площадки (установка дополнительных опор) по адресу: г.Гатчина, Красноармейский пр., д.34 |  | 111 900,00 |  |  |
|  | 4 | Выполнение работ по ремонту покрытия по Безымянному переулку (от ул.Новопролетарской до ул.Пионерской) в г.Гатчина |  | 362 000,00 |  |  |
| 73 |  | 6. Дружногорское городское поселение | Дружная Горка, городской поселок | 1 028 800,00 | октябрь |  |
|  | 1 | Благоустройство территории (часть №1): благоустройство придомовой территории д.3 по ул. Введенского в г.п.Дружная Горка |  | 768 000,00 |  |  |
|  | 2 | Благоустройство территории (часть №2): устройство освещения ул.Усадебная в г.п.Дружная Горка |  | 260 800,00 |  |  |
| 74 |  | 7. Елизаветинское сельское поселение | Елизаветино, поселок | 1 028 800,00 | не позднее августа |  |
|  | 1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Елизаветино ул. Вокзальная от Вероланского шоссе до ул. Десятая |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 75 |  | 8. Кобринское сельское поселение | Кобринское, поселок | 1 028 800,00 | сентябрь |  |
|  | 1 | Ремонт автодороги: участок ул.Центральная (проезд к д.№ 12-б) пос. Кобринское |  | 500 000,00 |  |  |
|  | 2 | Обустройство пешеходного тротуара вдоль автомобильной дороги ул.Центральная на участке от ул.Советских воинов до ул. Зеленая пос. Кобринское |  | 528 800,00 |  |  |
| 76 |  | 9. Город Коммунар | Коммунар, город | 3 086 500,00 | до 30 октября |  |
|  | 1 | Ремонт дворовой территории жилого дома № 2 в асфальтовом исполнении по ул. Павловской г. Коммунар включает следующие работы: - озеленение и посадку саженцев; - установку урн и скамеек; - монтаж уличных тренажеров на существующей детской спортивной игровой площадке |  | 3 086 500,00 |  |  |
| 77 |  | 10. Новосветское сельское поселение | Новый Свет, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Обустройство и оборудование мест (контейнерных площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в пос.Новый Свет вблизи многоквартирных домов № 12, №28, № 29-а, № 34, № 37-б, № 41, № 43, № 45 |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 78 |  | 11. Пудомягское сельское поселение | Пудомяги, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Благоустройство территории дер.Пудомяги: ремонт подъезда и тротуара к территории детского садика между многоквартирных домов №8 и №5, ремонт пешеходной дорожки от дома №9 к дому №5, озеленение общественной территории напротив многоквартирного дома №5, проведение работ по организации уличного освещения и закупке светодиодных уличных светильников для ул. Солнечная, Кленовая, Сиреневая в дер. Пудомяги |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 79 |  | 12. Пудостьское сельское поселение | Пудость, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт дороги местного значения общего пользования по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Пудость, улица Новая |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 80 |  | 13. Рождественское сельское поселение | Рождествено, село | 1 028 800,00 | сентябрь - октябрь |  |
|  | 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда дворовой территории и установка ограждения придомовой территории по адресу: с.Рождествено, ул.Комсомольская, д.1, ул. Терещенко, д.6, ул. Комсомольская д.2-д.5 |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 81 |  | 14. Сиверское городское поселение | Сиверский, городской поселок | 2 057 600,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к многоквартирному дому № 41 по ул. Военный городок, пос.Сиверский |  | 872 422,00 |  |  |
|  | 2 | Ремонт дорожного покрытия проезда к дворовым территориям многоквартирных домов № 2,3 по ул. Липовая аллея пос.Сиверский |  | 1 185 178,00 |  |  |
| 82 |  | 15. Сусанинское сельское поселение | Сусанино, поселок | 1 028 800,00 | сентябрь |  |
|  | 1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги местного значения общего пользования по адресу: Петровский проспект от 7 линии до 10 линии в пос. Сусанино |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 83 |  | 16. Сяськелевское сельское поселение | Сяськелево, деревня | 1 028 800,00 | не позднее августа |  |
|  | 1 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 8, 9 дер.Сяськелево |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 84 |  | 17. Таицкое городское поселение | Тайцы, городской поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт части улицы Островского в асфальтовом исполнении по адресу: пос. Тайцы, от пер.Елизаветинский до улицы Калинина |  | 1 028 800,00 |  |  |
|  | 12 | Кингисеппский муниципальный район |  |  |  |  |
| 85 |  | 1. Большелуцкое сельское поселение | Кингисеппский, поселок | 1 028 800,00 | третий квартал |  |
|  | 1 | Обустройство зоны отдыха между многоквартирными домами №2 и №3 пос.Кингисеппский |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 86 |  | 2. Вистинское сельское поселение | Вистино, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Обустройство детской игровой площадки около д.№5 по ул. Балтийская дер. Вистино |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 87 |  | 3. Город Ивангород | Ивангород, город | 2 057 600,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Благоустройство площадок для ТБО по адресам: во дворе д.№12 по ул. Гагарина, во дворе д.№ 2 по ул. Котовского, напротив д.№ 21 по ул. Льнопрядильная, д.№15 по ул. Пасторова, во дворе д.№3 по ул. Пионерская, во дворе д.№4 по ул. Текстильщиков г.Иваногород- спил деревьев |  | 525 000,00 |  |  |
|  | 2 | Модернизация систем уличного освещения по адресам: г.Ивангород, ул. Маяковского, ул. Льнопрядильная, ул. Пасторова (установка светофора Т7 у пешеходного перехода к МБОУ "ИООШ №2"). Устройство тротуаров по адресам: г.Ивангород, ул. Ивановская, ул. Восточная (от МДОУ "Ивангородский детский сад №1" до МДОУ "ИСОШ №1 им. Н.П. Наумова") ул. Восточная вдоль дома №5 (со стороны МБОУ "ИСОШ №1 им. Н.П. Наумова"). Установка искусственных дорожных неровностей между домами №5-7 по ул. Восточная г.Ивангород Приобретение дорожных знаков, стоек, крепежей |  | 1 532 600,00 |  |  |
| 88 |  | 4. Кингисеппское городское поселение | Кингисепп, город | 3 086 500,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Благоустройство территорий, уширение проезда по ул. Партизанская между домами 7 и 9 в мкр. "Заречье" г.Кингисепп, ремонт дороги по ул. Полевая в мкр. "Левобережье" г.Кингисепп, частичный ремонт ул. Тихая мкр. "Новый Луцк", ремонт и благоустройство детской площадки на ул. Слепнева с установкой ограждения в мкр. "Южный", приобретение и установка многофункциональной спортивной площадки г.Кингисепп |  | 3 086 500,00 |  |  |
| 89 |  | 5. Котельское сельское поселение | Котельский, поселок | 1 028 800,00 | август |  |
|  | 1 | Установка ограждения территории вокруг здания, расположенного по адресу пос. Котельский д.36 |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 90 |  | 6. Куземкинское сельское поселение | Большое Куземкино, деревня | 1 028 800,00 | третий квартал |  |
|  | 1 | Приобретение и установка новой спортивной площадки по адресу: дер. Большое Куземкино, мкр. Центральный, дом 16 |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 91 |  | 7. Нежновское сельское поселение | Нежново, деревня | 1 028 800,00 | сентябрь |  |
|  | 1 | Благоустройство территории у здания Нежновского сельского клуба (планировка территории, устройство площадки с твёрдым покрытием, устройство летней эстрады) дер. Нежново |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 92 |  | 8. Опольевское сельское поселение | Ополье, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт пешеходных дорожек в дер. Ополье: между детским садом и д.№9 и от д.№9 к д.№12, от д.№6 к д.№14 и д.№14в, вдоль дома №7, через ярмарочную площадку, от угла между д.№10 и от д.№11 через пустырь до моста |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 93 |  | 9. Пустомержское сельское поселение | Большая Пустомержа, деревня | 1 028 800,00 | сентябрь |  |
|  | 1 | Ремонт дорог в дер. Большая Пустомержа по адресу: ул. Молодежная д.№3 вдоль дома с ремонтом автомобильной стоянки, ул. Звездная д.6 вдоль дома от поворота к детскому саду до подъезда №3 |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 94 |  | 10. Усть-Лужское сельское поселение | Усть-Луга, поселок | 1 028 800,00 | сентябрь |  |
|  | 1 | Устройство автостоянок в квартале Ленрыба в пос. Усть-Луга |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 95 |  | 11. Фалилеевское сельское поселение | Фалилеево, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Благоустройство территории дер. Фалилеево между МКД №3 и МКД №4 (мероприятия по мелиорации и асфальтированию) |  | 1 028 800,00 |  |  |
|  | 8 | Киришский муниципальный район |  |  |  |  |
| 96 |  | 1. Будогощское городское поселение | Будогощь, городской поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Обустройство дорог г.п.Будогощь: ремонт части дороги ул.Молодежная (от ул.Новая до ж.д. № 18); частичный ремонт дороги ул.Школьная (от ж.д. № 15 А до ж.д. № 19/6; ямочный ремонт асфальтированных дорог местного значения (ул. Советская, ул.Горького, ул.Калинина, ул. Железнодорожная, ул.Кооперативная) |  | 464 078,60 |  |  |
|  | 2 | Благоустройство г.п. Будогощь: очистка мелиоративной канавы по ул.Заводская (от ж.д. № 71 до ж.д. № 62), ремонт ливневой канализации по ул. Кооперативная; уборка опасных деревьев (ул.Железнодорожная, ул.Советская, ул.Комсомольская) |  | 564 721,40 |  |  |
| 97 |  | 2. Глажевское сельское поселение | Глажево, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт проезда вдоль дома № 14 пос.Глажево |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 98 |  | 3. Киришское городское поселение | Кириши, город | 3 086 500,00 | август - сентябрь |  |
|  | 1 | Благоустройство парка Семейного отдыха г. Кириши: ремонт асфальтобетонного покрытия, установка бортовых камней, ремонт колодцев, устройство подстилающих слоев, устройство клумбы и газонов, установка игрового оборудования и малых архитектурных форм, ремонт покрытия площадки под тренажеры |  | 3 086 500,00 |  |  |
| 99 |  | 4. Кусинское сельское поселение | Кусино, деревня | 1 028 800,00 | третий квартал |  |
|  | 1 | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в дер.Кусино по ул. Луговая от д.51 в сторону шоссе Зуево - Новая Ладога |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 100 |  | 5. Пчевжинское сельское поселение | Пчевжа, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт дороги по ул. Гагарина п.Пчевжа пос.Пчевжа |  | 838 800,00 |  |  |
|  | 2 | Устройство пожарного водоема по ул. Первомайская пос.Пчевжа |  | 190 000,00 |  |  |
| 101 |  | 6. Пчевское сельское поселение | Пчева, деревня | 1 028 800,00 | сентябрь - октябрь |  |
|  | 1 | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул.Героев дер.Пчева |  | 1 028 800,00 |  |  |
|  | 11 | Кировский муниципальный район |  |  |  |  |
| 102 |  | 1. Кировское городское поселение | Кировск, город | 3 086 500,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Благоустройство территории г.Кировск: 1) Ремонт площади у ЗАГСа по ул.Пионерская до ул. Новая д.1 2) Ремонт тротуаров по ул. Кирова от д.18 до ул. Маяковского и по ул.Кирова от д.13 до ул.Горького |  | 3 086 500,00 |  |  |
| 103 |  | 2. Мгинское городское поселение | Мга, городской поселок | 2 057 600,00 | не позднее 30 сентября |  |
|  | 1 | Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г.п. Мга, шоссе Революции д.38б. |  | 2 057 600,00 |  |  |
| 104 |  | 3. Назиевское городское поселение | Назия, городской поселок | 1 028 800,00 | июнь - июль |  |
|  | 1 | Ремонт (асфальтирование) дороги ул. Канавная от дома №7 до дома №2 г.п. Назия |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 105 |  | 4. Отрадненское городское поселение | Отрадное, городской поселок | 3 086 500,00 | не позднее октября |  |
|  | 1 | Ремонт пешеходной дорожки по адресу: г. Отрадное ул. Дружбы от ул. Ленина до ул. Комсомольская |  | 1 877 000,00 |  |  |
|  | 2 | Ремонт проезда и пешеходной дорожки во дворе по адресу: г. Отрадное, ул. Ленина д.11,д.13, ул. Вокзальная д.13 |  | 1 209 500,00 |  |  |
| 106 |  | 5. Павловское городское поселение | Павлово, городской поселок | 1 028 800,00 | не позднее октября |  |
|  | 1 | Ремонт второго помывочного отделения бани и аварийной наружной стены в пос. Павлово |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 107 |  | 6. Приладожское городское поселение | Приладожский, городской поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Обустройство тренажерной площадки у д. №1 в г.п. Приладожский |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 108 |  | 7. Путиловское сельское поселение | Путилово, село | 1 028 800,00 | август - сентябрь |  |
|  | 1 | Устройство тротуара в с. Путилово от д.23 по ул. Братьев Пожарских до ул. Теплая |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 109 |  | 8.Суховское сельское поселение | Сухое, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Благоустройство центра дер. Сухое:1.Укладка резиновой крошки в центре дер.Сухое на площадки для проведения массовых мероприятий.2.Капитальный ремонт колодца по адресу: дер.Сухое № 5а.3.Благоустройство прилегающей территории у колодца по адресу: дер.Сухое № 5а.4.Капитальный ремонт колодца по адресу: дер.Сухое № 7в.5.Благоустройство прилегающей территории у колодца по адресу: д.Сухое № 7в |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 110 |  | 9.Шлиссельбургское городское поселение | Шлиссельбург, город | 2 057 600,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Реконструкция существующих детских игровых площадок с приобретением и установкой новых детских игровых площадок и игрового оборудования к ним по адресам: г. Шлиссельбург ул. Кирова д.4, ул. Малоневский канал д.№15, ул. Малоневский канал д.№12, ул. Староладожский канал д.№26, ул. 1 Мая д.№ 14, 15, 16 |  | 2 057 600,00 |  |  |
| 111 |  | 10. Шумское сельское поселение | Шум, село | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт дворовых территорий в с. Шум по ул. Советская д.5, д.8, ул. ПМК-17 д.22 (асфальтирование ) |  | 1 028 800,00 |  |  |
|  | 7 | Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |
| 112 |  | 1. Алеховщинское сельское поселение | Алеховщина, село | 1 028 800,00 | до 31 декабря |  |
|  | 1 | Благоустройство части территории с Алеховщина: 1) Снос аварийных домов (ул. Парковая, ул. Новосельская); 2) Свод аварийных деревьев (ул. Сторожовская, ул.Новопоселковая, ул. Боровая); 3) Замена фонарей уличного освещения на светодиодные; 4) Приобретение антивандального оборудования ул. Алеховщинская |  | 934 750,00 |  |  |
|  | 2 | Ремонт дороги: съезд с ул. Разъезжая с. Алеховщина |  | 94 050,00 |  |  |
| 113 |  | 2. Доможировское сельское поселение | Доможирово, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Проведение комплекса работ в восточной части парку культуры и отдыха (вырубка аварийных деревьев расчистка и отсыпка территорий, установка конструктивной кровли сцены) |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 114 |  | 3. Лодейнопольское городское поселение | Лодейное Поле, город | 2 057 600,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | 1) Ремонт участка автомобильной дороги от ул. Дмитрия Арсенова г.Лодейное Поле до старого кладбища; 2) Устройство контейнерной площадки заглубленного типа для сбора ТКО в г. Лодейное Поле на ул. Рабоче-Крестьянская у дома №26 |  | 2 057 600,00 |  |  |
| 115 |  | 4. Свирьстройское городское поселение | Свирьстрой, городской поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Установка контейнерных площадок с подземными накопителями для сбора ТБО и ГКМ в г.п. Свирьстрой на ул. Дачная, Клинцовая Кара |  | 434 783,00 |  |  |
|  | 2 | Ремонт уличного освещения (прокладка кабеля СИП и установка светильников ) г.п. Свирьстрой, ул. Энергетиков, ул. Озерки-2, ул. Дачная |  | 594 017,00 |  |  |
| 116 |  | 5. Янегское сельское поселение | Янега, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт уличного освещения всего пос. Янега (кроме пер. Лесной): замена светильников на светодиодные, частичная замена проводов |  | 1 028 800,00 |  |  |
|  | 14 | Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |
| 117 |  | 1.Аннинское городское поселение | Новоселье, городской поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Устройство зоны отдыха с установкой малых архитектурных форм и озеленением территории у д.1, 2, 4а г.п.Новоселье |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 118 |  | 2. Большеижорское городское поселение | Большая Ижора, городской поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт уличного освещения в г.п. Большая Ижора, по ул. Петросьяна, Приморское шоссе у д. 72, 74, 76, ул. Октябрьская от д.3 до д. 26, ул. Зеленая, ул.Ломаная, ул.Луговая, ул. Межевая, ул. Сургина от д.17 до д.28, ул. Водопроводная |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 119 |  | 3. Виллозское городское поселение | Виллози, городской поселок | 486 400,00 | октябрь |  |
|  | 1 | Установка местной системы оповещения в г.п. Виллози |  | 486 400,00 |  |  |
| 120 |  | 4. Горбунковское сельское поселение | Горбунки, деревня | 1 028 800,00 | сентябрь |  |
|  | 1 | Организация детских игровых и спортивных площадок в дер. Горбунки напротив домов 9, 11, 14, 17, 24 |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 121 |  | 5. Гостилицкое сельское поселение | Гостилицы, деревня | 1 028 800,00 | чтвертый квартал |  |
|  | 1 | Ремонт щебеночного покрытия по ул.Верхняя от дома №50 дер. Гостилицы |  | 514 400,00 |  |  |
|  | 2 | Продолжение ремонта асфальтобетонного покрытия по ул.Нагорная (от дома № 17) |  | 514 400,00 |  |  |
| 122 |  | 6. Кипенское сельское поселение | Кипень, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | 1.Частичный ремонт улицы Тополиная в дер.Кипень. 2. Снос деревянных построек (бывших сараев, дровников) по Нарвскому шоссе у домов 31-39 в дер.Кипень |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 123 |  | 7. Копорское сельское поселение | Копорье, село | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Профилирование грунтовых дорог с укладкой щебня и укаткой по ул.: Сиреневая, Ясная, с. Копорье |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 124 |  | 8. Лопухинское сельское поселение | Лопухинка, деревня | 1 028 800,00 | июль |  |
|  | 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Сиреневая дер.Лопухинка |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 125 |  | 9. Низинское сельское поселение | Низино, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Замена и установка дополнительных светильников на светодиодные и опор уличного освещения в дер. Низино |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 126 |  | 10. Оржицкое сельское поселение | Оржицы, деревня | 1 028 800,00 | сентябрь |  |
|  | 1 | Ремонт муниципальных дорог дер. Оржицы от д.22 вдоль д.23 до д.24 |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 127 |  | 11. Пениковское сельское поселение | Пеники, деревня | 1 028 800,00 | октябрь |  |
|  | 1 | Обустройство тротуарно-тропиночной сети от ул. Новая до ул. Броннинская в дер. Пеники |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 128 |  | 12. Ропшинское сельское поселение | Ропша, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | 1. Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники на восточной части пос. Ропша; 2.Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники на западной части пос. Ропша |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 129 |  | 13. Русско-Высоцкое сельское поселение | Русско-Высоцкое, село | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Таллинская с.Русско-Высоцкое |  | 1 028 800,00 |  |  |
|  | 20 | Лужский муниципальный район |  |  |  |  |
| 130 |  | 1. Володарское сельское поселение | Володарское, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Обустройство территории вокруг сцены у дома №4а пос. Володарское, спил аварийных деревьев и ремонт спуска к озеру Володарское |  | 214 800,00 |  |  |
|  | 2 | Ремонт подъезда к контейнерной площадке у Володарской СОШ и обустройство парковки во дворе д.№3 в пос.Володарское |  | 814 000,00 |  |  |
| 131 |  | 2.Волошовское сельское поселение | Волошово, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт дворовых территорий у многоквартирных жилых домов №1а №1б,3,5,7 по ул. Новая пос. Волошово |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 132 |  | 3. Дзержинское сельское поселение | Дзержинского, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Устройство тротуара от ул. Новая д.2 пос. Дзержинского к зданию общественной бани. |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 133 |  | 4. Заклинское сельское поселение | Заклинье, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Укрепление материально-технической базы МУК "Заклинский СДК" оборудование крытой уличной сцены в дер. Заклинье |  | 641 800,00 |  |  |
|  | 2 | Оборудование уникального въездного знака в дер. Заклинье со стороны г. Луга |  | 387 000,00 |  |  |
| 134 |  | 5. Лужское городское поселение | Луга, город | 3 086 500,00 | сентябрь - октябрь |  |
|  | 1 | Благоустройство общественной территории - родник на реке Наплатинка г.Луга: реконструкция моста через реку;- ремонт спуска;- освещение |  | 1 720 725,00 |  |  |
|  | 2 | Установка детского игрового комплекса по адресу: г. Луга, пр. Володарского, д.37, корп. 5 |  | 1 365 775,00 |  |  |
| 135 |  | 6. Мшинское сельское поселение | Мшинская, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Замена оборудования уличного освещения, с установкой фотореле, счетчиков электроэнергии, заменой провода на самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с заменой светильников на диодные в пос. Мшинское |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 136 |  | 7. Оредежское сельское поселение | Оредеж, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Установка контейнерных площадок по адресу: ул. Сазонова, Лесная, Лермонтова, Комсомола, 1Мая, Энгельса, Кирова, Пушкина, Пантелеевская, Ленина пос. Оредеж |  | 578 800,00 |  |  |
|  | 2 | Спил деревьев по ул.: Карла Маркса, Комсомола, Железнодорожная, Пушкина, Горького пос. Оредеж |  | 450 000,00 |  |  |
| 137 |  | 8. Осьминское сельское поселение | Осьмино, поселок | 1 028 800,00 | третий квартал |  |
|  | 1 | Благоустройство в пос. Осьмино: строительство придомовых уличных туалетов по адресам: ул. Ленина д. 1,3,5 и благоустройство контейнерных площадок под ТКО на территории кладбищ |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 138 |  | 9. Ретюнское сельское поселение | Ретюнь, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт дороги и парковки придомовой территории дома №7 в дер.Ретюнь |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 139 |  | 10. Серебрянское сельское поселение | Серебрянский, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Благоустройство части территории пос. Серебрянка: 1.1) Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Малая Клоубитицкая от д.№3 до д.№11; 1.2) Обустройство пож.водоема с подъездом к нему по ул. Малая Клоубицкая уд.№6; 1.3) Очистка пож. водоема с ремонтом подъезда к нему по ул. Совхозная д.7 |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 140 |  | 11. Скребловское сельское поселение | Скреблово, поселок | 1 028 800,00 | июль - август |  |
|  | 1 | Ремонт дворовой территории у многоквартирного жилого дома №11 по ул. Центральная пос.Скреблово |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 141 |  | 12. Тесовское сельское поселение | Тесово-4, поселок | 1 028 800,00 | не позднее ноября |  |
|  | 1 | Снос многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Спортивная д.3, пос.Тесово-4, ликвидация строительного мусора от дома по ул. ХХ съезда КПСС д.7 |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 142 |  | 13. Толмачевское городское поселение | Толмачево, городской поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Благоустройство дворовой территории (устройство стоянок и тротуара) по ул. Молодежная д.7, пос. Толмачево |  | 248 949,00 |  |  |
|  | 2 | Благоустройство дворовой территории ул.Рабочая д.6 ( устройство проездов и стоянок) пос. Толмачево |  | 779 851,00 |  |  |
| 143 |  | 14. Торковичское сельское поселение | Торковичи, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Устройство контейнерной площадки с контейнерами заглубленного типа. Благоустройство территории вокруг контейнерной площадки контейнерами заглубленного типа по адресу: 1-ая Железнодорожная д.7а. пос. Торковичи |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 144 |  | 15. Ям-Тесовское сельское поселение | Ям-Тесово, деревня | 1 028 800,00 | август |  |
|  | 1 | Устройство асфальтового покрытия по ул. Козловская дер. Ям-Тесово |  | 1 028 800,00 |  |  |
|  | 6 | Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |
| 145 |  | 1. Важинское городское поселение | Важины, городской поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт уличного освещения с заменой светильников на светодиодные по ул.: Осташева, Школьная, Механизаторов в г.п. Важины |  | 542 800,00 |  |  |
|  | 2 | Ремонт моста через ручей между ул. Южная и ул. Северная в г.п. Важины |  | 486 000,00 |  |  |
| 146 |  | 2. Винницкое сельское поселение | Винницы, село | 1 028 800,00 | до 30 сентября |  |
|  | 1 | Ремонт системы капотажных колодцев на ул. Советская в с.Винницы |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 147 |  | 3. Вознесенское городское поселение | Вознесенье, городской поселок | 1 028 800,00 | декабрь |  |
|  | 1 | 1.Ремонт уличного освещения в г.п. Вознесенье на ул. Поселковая, Мариинская наб., Свирская,наб., Базарная, Западная, Заводская, Садовая, Совхозный пер., Прионежский пер., Сосновый пер.; 2.Приобретение ограждения детской площадки на ул. Лесозаводской в г.п. Вознесенье; 3.Приобретение пиломатериала для строительства пожарных пирсов на Правосвирской набережной и ул. Новая в г.п. Вознесенье |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 148 |  | 4. Никольское городское поселение | Никольский, городской поселок | 1 028 800,00 | август |  |
|  | 1 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Советская (у д.№6) в г.п. Никольский |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 149 |  | 5. Подпорожское городское поселение | Подпорожье, город | 2 057 600,00 | октябрь |  |
|  | 1 | Обустройство спортивной и детской игровой площадки за зданием ФОКа по ул. Волкова в г.Подпорожье |  | 2 057 600,00 |  |  |
|  | 24 | Приозерский муниципальный район |  |  |  |  |
| 150 |  | 1. Громовское сельское поселение | Громово, поселок | 1 028 800,00 | не позднее 30 августа |  |
|  | 1 | Ремонт внутренних поселковых грунтовых дорог в пос. Громово |  | 390 000,00 |  |  |
|  | 2 | Ремонт (асфальтобетонное покрытие) поселковой дороги по ул. Сиреневая в пос. Громово |  | 638 800,00 |  |  |
| 151 |  | 2. Запорожское сельское поселение | Запорожское, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Установка опор и светильников уличного освещения микрорайонов "Южный-1, Южный-2, Южный-3, ул. Луговая, ул. Хвойная, пер. Летний в пос. Запорожское |  | 886 300,00 |  |  |
|  | 2 | Обустройство контейнерных площадок в пос. Запорожское (в ГЛОХ и около кладбищ) |  | 142 500,00 |  |  |
| 152 |  | 3. Красноозерное сельское поселение | Красноозерное, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт и установка опор и светильников уличного освещения по ул. Садовая, ул. Школьная, ул. Сельская в дер. Красноозерное |  | 422 100,00 |  |  |
|  | 2 | Обустройство тротуара от д.№6 до д.№9 по ул. Школьная в дер. Красноозерное |  | 606 700,00 |  |  |
| 153 |  | 4. Кузнечнинское городское поселение | Кузнечное, городской поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт детской спортивной площадки с установкой ограждения по ул. Приозерское шоссе д.№10А в г.п.Кузнечное |  | 342 900,00 |  |  |
|  | 2 | Ремонт детской спортивной площадки с установкой ограждения по ул. Гагарина д.№1 в г.п.Кузнечное |  | 685 900,00 |  |  |
| 154 |  | 5. Ларионовское сельское поселение | Ларионово, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Обустройство пожарного пирса с разворотной площадкой пос. Ларионово |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 155 |  | 6. Мельниковское сельское поселение | Мельниково, поселок | 1 028 800,00 | до 1 декабря |  |
|  | 1 | Установка опор и светильников уличного освещения по ул. Калинина у ДК пос. Мельниково |  | 578 800,00 |  |  |
|  | 2 | Приобретение и установка скамеек, урн, информационных щитов ул. Калинина в пос. Мельниково |  | 450 000,00 |  |  |
| 156 |  | 7. Мичуринское сельское поселение | Мичуринское, поселок | 1 028 800,00 | август |  |
|  | 1 | Комплексное обустройство пер. Озерный (установка детской площадки и закупка скамеек) в пос. Мичуринское |  | 411 300,00 |  |  |
|  | 2 | Организация уличного освещения в пер. Почтовый и пер. Финский с обустройством прилегающей пешеходной зоны (установка светильников, замена СИП, отсыпка прилегающей пешеходной зоны) в пос. Мичуринское |  | 617 500,00 |  |  |
| 157 |  | 8. Петровское сельское поселение | Петровское, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№29 по ул. Шоссейная в пос. Петровское |  | 668 160,00 |  |  |
|  | 2 | Замена опор и светильников опор уличного освещения ул. Сосновая в пос. Петровское |  | 360 640,00 |  |  |
| 158 |  | 9. Плодовское сельское поселение | Плодовое, поселок | 1 028 800,00 | август |  |
|  | 1 | Устройство тротуара от д.№2 до школы по ул. Центральной пос. Плодовское |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 159 |  | 10. Приозерское городское поселение | Приозерск, город | 2 057 600,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт тротуара на перекрестке ул. Ленина и ул. Чапаева г. Приозерск |  | 899 000,00 |  |  |
|  | 2 | Ремонт проезда с организацией тротуара от ул. Ленина (проезд между МКД 46 и МОУ ДО "ЦДТ") в сторону ул. Северопарковая г. Приозерск |  | 1 158 600,00 |  |  |
| 160 |  | 11. Раздольевское сельское поселение | Раздолье, деревня | 1 028 800,00 | не позднее ноября |  |
|  | 1 | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Урожайная (от детского сада №19 в сторону комплекса АО "ПЗ"Раздолье") в дер. Раздолье |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 161 |  | 12. Ромашкинское сельское поселение | Ромашки, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Восстановление профиля дороги по ул. Советская пос. Ромашки |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 162 |  | 13.Севастьяновское сельское поселение | Севастьяново, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Установка гидрантов на ул. Озерная и ул. Новая в пос. Севастьяново |  | 268 800,00 |  |  |
|  | 2 | Установка опор и замена светильников на светодиодные на ул. Степаняна, ул. Шоссейная, ул. Озерная в пос. Севастьяново |  | 760 000,00 |  |  |
| 163 |  | 14. Сосновское сельское поселение | Сосново, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Замена опор и светильников уличного освещения ул. Железнодорожная, ул. Береговая, ул. Новая, ул. Хлебная в пос. Сосново |  | 745 596,00 |  |  |
|  | 2 | Изготовление, постановление, установка, детского игрового оборудования: игровой городок, качель, песочный дворик, карусель, скамейка, качель (балансир), ограждение детской площадки, газонное ограждение в пос. Сосново |  | 283 204,00 |  |  |
|  | 9 | Сланцевский муниципальный район |  |  |  |  |
| 164 |  | 1. Выскатское сельское поселение | Выскатка, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Благоустройство кладбища дер. Выскатка (валка аварийных деревьев, устройство контейнерной площадки для мусора, благоустройство отдельного захоронения В.Матросова - первого секретаря парт. Ячейки Выскатской волости) |  | 893 353,00 |  |  |
|  | 2 | Благоустройство дер. Выскатка (ремонт и чистка колодца между домами 24 и 26 по ул. Клубная; Валка аварийного дерева у дома 5 по ул. Садовая) |  | 135 447,00 |  |  |
| 165 |  | 2. Гостицкое сельское поселение | Гостицы, деревня | 1 028 800,00 | не позднее сентября |  |
|  | 1 | Благоустройство (устройство основания под арт-объект, обустройство зоны отдыха в дер. Гостицы |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 166 |  | 3. Загривское сельское поселение | Загривье, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Обустройство парка "Единство" в дер. Загривье |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 167 |  | 4. Новосельское сельское поселение | Новоселье, деревня | 1 028 800,00 | 2-3 квартал |  |
|  | 1 | Замена существующих светильников уличного освещения в дер. Новоселье на энергосберегающие (светодиодные), установка дополнительных энергосберегающих (светодиодных) светильников, с установкой столбов дер. Новоселье |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 168 |  | 5. Сланцевское городское поселение | Сланцы, город | 3 086 500,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Благоустройство территорий по адресу: ул. Гагарина д.1 в г.Сланцы (устройство пешеходных тротуаров из брусчатки) |  | 3 086 500,00 |  |  |
| 169 |  | 6. Старопольское сельское поселение | Старополье, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Благоустройство детской площадки у дома №5 дер. Старополье |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 170 |  | 7. Черновское сельское поселение | Монастырек, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт уличного освещения ( про-кладка кабеля СИП) от д. 2 до д.33 в д.Монастырек и установка дополнительных светодиодных светильников у д.36а, между домами 36а и 41а и светильники у д.41а и у дома 16 |  | 400 000,00 |  |  |
|  | 2 | Обустройство контейнерных площадок с подъездными путями между МКД №1 и №2 и обустройство контейнерной площадки у д.№ 28а в дер. Монастырек |  | 628 800,00 |  |  |
|  | 14 | Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |
| 171 |  | 1. Борское сельское поселение | Бор, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт дороги вдоль дома №13 в дер. Бор |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 172 |  | 2. Ганьковское сельское поселение | Ганьково, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ограждение детских площадок у многоквартирных домов по адресу: дер. Ганьково, квартал летчика Кузнецова, дом № 14, №16 |  | 428 800,00 |  |  |
|  | 2 | Приобретение и установка искусственной пожарной емкости по адресу: дер. Ганьково, улица Почтовая у дома № 14А |  | 600 000,00 |  |  |
| 173 |  | 3. Горское сельское поселение | Горка, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой территории многоквартирного жилого дома № 17 дер. Горка |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 174 |  | 4. Коськовское сельское поселение | Коськово, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Центральной у дома №46, участка автомобильной дороги по улице Школьной, участка автомобильной дороги у многоквартирного дома №3 дер. Коськово |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 175 |  | 5. Мелегежское сельское поселение | Мелегежская Горка, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома № 12 (асфальтирование) в дер. Мелегежская Горка |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 176 |  | 6. Пашозерское сельское поселение | Пашозеро, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Устройство детской площадки с благоустройством территории около домов 15 и 16 в дер. Пашозеро |  | 514 400,00 |  |  |
|  | 2 | Устройство пешеходных дорожек и зоны отдыха перед жилым домом №13 в дер. Пашозеро |  | 514 400,00 |  |  |
| 177 |  | 7. Тихвинское городское поселение | Тихвин, город | 3 086 500,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт дорожного покрытия улиц старой части г. Тихвина |  | 2 276 500,00 |  |  |
|  | 2 | Чистка водоотводных канав и трубопроводов по улицам Шумилова и Труда в г. Тихвина |  | 630 000,00 |  |  |
|  | 3 | Расчистка пожарного водоема на переулке Лесном у домов 7, 9 г. Тихвина |  | 180 000,00 |  |  |
| 178 |  | 8. Цвылевское сельское поселение | Цвылево, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт асфальтового покрытия общественной зоны возле МУ «Цвылёвский культурно-спортивный комплекс» пос. Цвылёво |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 179 |  | 9. Шугозерское сельское поселение | Шугозеро, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт общественных колодцев п. Шугозеро - ул. Советская д.2, д.18, д.121, ул. Пролетарская д.6, ул. Школьная д.35, ул. Лесная д.17, ул. Кузнечная д.15 в пос. Шугозеро |  | 627 837,00 |  |  |
|  | 2 | Ремонт участка дороги ул. Северная ( подсыпка щебнем, расчистка канав, грейдирование) в пос. Шугозеро |  | 400 963,00 |  |  |
|  | 15 | Тосненский район |  |  |  |  |
| 180 |  | 1. Красноборское городское поселение | Красный Бор, городской поселок | 1 028 800,00 |  |  |
|  | 1 | Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги ул. 2-ая Красная дорога в г.п. Красный Бор |  | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
| 181 |  | 2.Лисинское сельское поселение | Лисино-Корпус, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт дворовых территорий и подъездов к ним у домов №8, №13, №15 ул. Турского в пос. Лисино-Корпус |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 182 |  | 4.Нурминское сельское поселение | Нурма, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Большая на участке от д.№60 до д.№100 в дер. Нурма |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 183 |  | 5. Рябовское городское поселение | Рябово, городской поселок | 1 028 800,00 | октябрь |  |
|  | 1 | Ограждение детских игровых площадок (Березовая аллея д.2, Мысленская д.1) в г.п. Рыбово |  | 128 800,00 |  |  |
|  | 2 | Установка тротуара и пешеходного ограждения вдоль школы на ул. Школьная в г.п. Рыбово |  | 900 000,00 |  |  |
| 184 |  | 6.Тосненское городское поселение | Тосно, Город | 3 086 500,00 | август - сентябрь |  |
|  | 1 | Обустройство тротуара от съезда с автодороги Кемполово - Губаницы - Калитино - Выра - Тосно -Шапки вдоль ул. Октябрьская в г. Тосно |  | 449 338,00 |  |  |
|  | 2 | Ремонт проезжей части ул. Вокзальная от д.61 до д.84 в г. Тосно |  | 2 637 162,00 |  |  |
| 185 |  | 7. Трубникоборское сельское поселение | Трубников Бор, деревня | 1 028 800,00 | ноябрь - декабрь |  |
|  | 1 | Ремонт дворовой территории д.№47 по ул. Озерная, Ремонт ул. Железнодорожная в дер. Трубников Бор |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 186 |  | 8. Ульяновское городское поселение | Ульяновка, городской поселок | 2 057 600,00 | октябрь - ноябрь |  |
|  | 1 | Проведение мелиоративных работ, очистка ливневой канализации по улице 1-ая футбольная в г.п. Ульяновка |  | 791 382,00 |  |  |
|  | 2 | Ремонт автомобильных дорог местного значения пер. Дачный и ул. 8 марта в г.п. Ульяновка |  | 1 266 218,00 |  |  |
| 187 |  | 9. Фёдоровское городское поселение | Федоровское, городской поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт стадиона (частичный ремонт покрытия, замена сеток, покраска металлоконструкций и ремонт ограждений) по адресу - ул. Почтовая д.5 и устройство резинового покрытия на детской площадке по адресу ул. Шоссейная д.14 в г.п. Федоровское |  | 705 800,00 |  |  |
|  | 2 | Устройство резинового покрытия на детских площадках по адресам: ул. Центральная д.8, ул. Новая д.3 в г.п. Федоровское |  | 323 000,00 |  |  |
| 188 |  | 10. Форносовское городское поселение | Форносово, городской поселок | 1 028 800,00 | не позднее ноября |  |
|  | 1 | Ремонт дорожного покрытия на ул. Ленинградская и ул. Труда в г.п. Форносово |  | 1 028 800,00 |  |  |
| 189 |  | 11. Шапкинское сельское поселение | Шапки, поселок | 1 028 800,00 | август-сентябрь |  |
|  | 1 | Санитарная обрезка и спил аварийных деревьев и кустарников в пос. Шапки |  | 578 800,00 |  |  |
|  | 2 | Обустройство контейнерных площадок в пос. Шапки |  | 450 000,00 |  |  |
| 190 | 3 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | 3 086 500,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт пешеходной дорожки вдоль ж/д у д.№6 и №8 по пр. Героев в г.Сосновый Бор |  | 938 746,00 |  |  |
|  | 2 | Ремонт пешеходной дорожки вдоль ж/д у д.№24 и №26 по ул. Космонавтов г.Сосновый Бор |  | 401 754,00 |  |  |
|  | 3 | Строительство пешеходной дорожки по ул. Набережная от ул. Александра Невского г.Сосновый Бор |  | 1 746 000,00 |  |  |
| Итого: | 251 |  |  |  |  |  |