|  | «УТВЕРЖДАЮ» Глава администрации МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области _______________________ С.И.Кононцев |
| --- | --- |

##### ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ  ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту Дома культуры д. Клопицы, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, д. Клопицы 2-в.

д. Клопицы

2013 год.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием  для проведения открытого аукциона в электронной форме	3

2. Понятия и сокращения, используемые в документации об аукционе	3

3. Сведения заказчике	4

4. Общие сведения об аукционе	5

5. Даты и время основных этапов проведения  аукциона	5

6. Внесение изменений в документацию об аукционе и отказ от аукциона	6

7. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе	6

8. Порядок заполнения заявки на участие в аукционе	7

9. Требования к Участникам	7

10. Рассмотрение аукционной комиссией заявок участников размещения заказа и основания отклонения таких заявок	8

11. Право заказчика в ходе исполнения контракта изменить цену контракта без изменения объема предусмотренных контрактом работ	8

12. Порядок заключения Муниципального контракта	9

13. Приложения к документации об аукционе	10

# 1. Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием  для проведения открытого аукциона в электронной форме

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.06.05 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с размещением заказов;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2008 № 236-р «Перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона»;

- Решение Совета депутатов МО Клопицкое сельское поселение Волосовского района Ленинградской области от 12.07.2006г. № 47 «Об утверждении Положения о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области».

- Постановление главы администрации МО Клопицкое сельское поселение от 04.03.2013 года № 13 «О Единой комиссии муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд».

- Распоряжение главы администрации МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области от 15.03.2013г. № 12-р .

# 2. Понятия и сокращения, используемые в документации об аукционе

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.06.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 94-ФЗ).

В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:

- официальный сайт – Общероссийский официальный сайт в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, расположенный по адресу www.zakupki.gov.ru;

– открытый аукцион в электронной форме – открытый аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет (далее – аукцион);

- электронная площадка - сайт в сети Интернет, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме;

- оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов;

- электронная цифровая подпись (далее - ЭЦП) – реквизиты электронного документа, предназначенные для защиты данного электронного документа от подделки, полученного в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющего идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе;

- аукционная комиссия – комиссия, утвержденная распоряжением главы администрации МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района  Ленинградской области;

- заказчик –  Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района  Ленинградской области (далее – заказчик);

- заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (далее – заявка) – заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа и поданная оператору электронной площадки в соответствии с федеральный закон № 94-ФЗ;

- контракт – муниципальный контракт или гражданско-правовой договор (если заказчиком выступает бюджетное учреждение);

- работы – выполняемые работы для нужд заказчиков;

- участник(-и) – участник(-и) размещения заказа. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

- участник аукциона – участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе и допущенный аукционной комиссией к участию в аукционе по результатам рассмотрения первых частей заявок;

– победитель аукциона – участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта, и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе. Данная цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

# 3. Сведения о заказчике

3.1. Сведения о заказчике:

Заказчик: Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района  Ленинградской области.

Местонахождение и почтовый адрес: 188421 Ленинградская область, Волосовский район, д. Клопицы.

# 4. Общие сведения об аукционе

4.1. Форма размещения заказа – открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион).

4.2. Предмет контракта: выполнение работ по капитальному ремонту Дома культуры д. Клопицы, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, д. Клопицы д. 2-в.

Объем выполняемых работ: работы следует выполнить в соответствии с номенклатурой и объемами, указанными в техническом задании и смете.  (Приложение  к документации об аукционе).

4.3. Начальная (максимальная) цена контракта, включая уплату всех налогов и иных обязательных платежей: 793 445 (семьсот девяносто три тысячи четыреста сорок пять) рублей.

4.4. Валюта, используемая при формировании цены контракта и расчетов с поставщиками,  – рубль.

4.5. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта: не применяется.

4.6. Источник финансирования –

- областной бюджет Ленинградской области на 2013 год,

- местный бюджет Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального  района Ленинградской области.

4.7. Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата производится в рублях по условиям заключенного между заказчиком и исполнителем контракта. Авансовый платеж  не предусмотрен.

4.8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества: в соответствии с техническим заданием.

4.9. Место выполнения работ: Ленинградская область, Волосовский район, д. Клопицы д. 2-в.

4.10. Сроки выполнения работ: 2 месяца  со дня подписания контракта.

4.11. Обеспечение заявки на участие в аукционе установлено в размере: 39672 (тридцать девять тысяч шестьсот семьдесят два) рубля.

4.12 Обеспечение исполнения контракта не требуется.

4.13 Обоснование начальной максимальной цены контракта: Для расчета начальной (максимальной) цена контракта источниками информации о ценах на товар (театральные кресла) стали коммерческие предложения от двух поставщиков, осуществляющих поставку соответствующего товара, с учетом расходов на погрузку, доставку, разгрузку, сборку (монтаж) товара, страховые платежи, налоги, сборы, другие обязательные платежи и иные расходы, возникающие в связи с исполнением контракта.

# 5. Даты и время основных этапов проведения  аукциона

5.1. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:  24 июля 2013 года, 09 час. 00 мин.

5.2. Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе: 26 июля 2013 года.

5.3. Дата проведения аукциона: 29 июля 2013 года.

# 6. Внесение изменений в документацию об аукционе и отказ от аукциона

6.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об аукционе, размещаются заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней.

6.2. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Заказчик, в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона размещают извещение об отказе от проведения аукциона на официальном сайте. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона прекращает осуществленное в соответствии с федеральным законом № 94-ФЗ блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

# 7. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

7.1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ;

7.2. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

# 8. Порядок заполнения заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в любой момент с момента размещения на сайте извещения о проведении аукциона до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Язык заявки на участие в аукционе – русский.

# 9. Требования к Участникам

Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

9.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта.

- наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам по организации строительства на сумму не ниже начальной (максимальной) цены контракта;

9.2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

9.3.  Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

9.4.  Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

9.5.  Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

# 10. Рассмотрение аукционной комиссией заявок участников размещения заказа и основания отклонения таких заявок

10.1. Аукционная комиссия рассматривает первые части заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с ст.41.9 №94-ФЗ.

10.1.1. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления сведений, предусмотренных пп.7.1 п.7 настоящей документации об аукционе или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пп.7.1 п.7 настоящей документации об аукционе, требованиям документации об аукционе (техническому заданию).

10.2. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с ст.41.11 № 94-ФЗ.

10.2.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных пп.7.2 п.7 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3-5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3-5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц  (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

# 11. Право заказчика в ходе исполнения контракта изменить цену контракта без изменения объема предусмотренных контрактом работ

11.1. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

# 12. Порядок заключения Муниципального контракта

12.1. Контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона.

Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона направляет оператору электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

Заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения торгов. Итоговая цена контракта пересчитывается с учетом указанного коэффициента. В случае, если контрактом предусмотрено несколько этапов его исполнения, то итоговая стоимость каждого из этапов будет пересчитана с применением указанного коэффициента, то есть итоговая стоимость каждого из этапов выполнения работ рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта, полученного в ходе проведения торгов. Полученная итоговая стоимость этапов выполнения контракта и общая итоговая цена контракта вносятся в проект контракта, направляемого победителю торгов. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать предложению о цене контракта победителя торгов.

Контракт, заключаемый по итогам проведения торгов, должен содержать весь объем работ, установленных заказчиком, а также итоговую цену контракта (итоговую стоимость этапов выполнения контракта), определенную указанным выше способом по итогам торгов. При этом установленная в контракте стоимость оплаты выполнения работ не соотносится с фактическими расходами победителя торгов на выполнение конкретных работ и является обязательством заказчика оплатить контракт (этапы выполнения контракта) в установленном размере при надлежащем его исполнении.

Аукционный коэффициент рассчитывается по следующей формуле:

С аукц.

К аукц. = ------------------------ ,

С нач. цена аукц.

где  С аукц.- цена госконтракта, предложенная победителем аукциона

С нач. цена аукц. – начальная  цена аукциона.

К аукц. – аукционный коэффициент

12.2. Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, подписанный электронной цифровой подписью уполномоченного лица документа об обеспечении исполнения контракта в размере, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящей документации об аукционе способов определяется таким участником самостоятельно.

12.3. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона.

12.4. Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона в случае установления факта, предусмотренного ч.3 ст.9 №94-ФЗ.

# 13. Приложения к документации об аукционе

Все приложения к  документации  об аукционе являются ее неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Техническое задание»;

Приложение № 2 «Проект контракта».

Приложение № 1

«  УТВЕРЖДАЮ «

Глава администрации МО

Клопицкое сельское поселение

С.И. Кононцев

«___» ____________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование предмета аукциона: Право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту Дома культуры д. Клопицы, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, д. Клопицы д. 2-в.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 793 445 рублей.

Срок выполнения (длительность) работ: 2 месяца со дня подписания контракта.

Место выполнения: Ленинградская область, Волосовский район, д. Клопицы д. 2-в.

Перечень работ подлежащих выполнению согласно технического задания:

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальный Заказчик | Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области |
| 2 | Адрес строительства | Ленинградская область, Волосовский район, деревня Клопицы д. 2-в. |
| 3 | Вид строительства | Капитальный ремонт помещений, внутренних инженерных систем. Электромонтажные работы. |
| 4 | Основные требования | 1. Срок выполнения работ 1.1. Начало: в течение 5 дней со дня заключения муниципального контракта 1.2. Окончание: в течение 2-х месяцев. 2. Гарантийный срок: 5 лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию 3. Наличие действующего свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |
| 5 | Ремонт помещений | Локальный сметный расчёт № 1 Раздел 1. Оконные проемы Раздел 2. Отделочные проемы Раздел 3. Кровля Раздел 4. Прочие работы |

Предметом аукциона является право на заключение муниципального контракта на выполнение работ  по капитальному ремонту Дома культуры д. Клопицы Волосовского района Ленинградской области.

Начальная максимальная цена муниципального контракта 793 445 рублей

В цену включены все налоги, сборы, обязательные платежи, доставка строительных материалов на объект.

Сметная документация составлена в ценах  на 2 квартал 2013 года.

Обоснование начальной (максимальной) цены согласно сметной документации.

Раздел 1. Общие требования.

1.1. Источник финансирования – бюджет Ленинградской области на 2013 год

1.2. Гарантийный срок на выполненные работы -5 лет

1.3. Сроки выполнения работ:

-начало выполнения работ- с момента подписания акта приема-передачи объекта для  проведения ремонтных работ. Акт приема передачи должен быть подписан не позднее, чем через 5 дней с момента заключения муниципального контракта.

-датой окончания работ считается дата подписания акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3), счета-фактуры и акта сдачи-приемки объекта.

– срок окончания работ - до 01 ноября 2013 года.

1.4. Характеристика объекта: Одноэтажное здание.

- Помещения первого этажа – зрительный зал Дома культуры; фойе; диско зал; подсобные помещения; коридор; библиотека; хореографический кабинет; кабинет для кружков; кабинет вокала; кабинет директора; гардероб; электрощитовая комната.

- Год постройки  -  1969 (данное здание не является памятником истории и культуры).

1.5. Условия оплаты выполненных работ

Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

- авансирование не предусмотрено;

Расчеты за выполненные работы будут производиться Заказчиком на основании смет Заказчика.

1.6.Формы отчетов о ходе работ. Контроль и соблюдение сроков выполнения работ.

Соблюдение утвержденного у Заказчика календарный план производства работ. Ход выполнения работ контролируется заказчиком. Подрядчик обязан вести журнал производства работ. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ по требованию заказчика должны быть предоставлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и деталей.

Раздел 2.Основные технические требования к работам,

являющимся предметом торгов.

2.1.Требования к выполнению работ:

2.1.1.Выполнение всех видов работ должно осуществляться согласно сметной документации Заказчика.

2.1.2.Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии со следующими нормативными документами:

- Гражданский кодекс РФ, ст.271;

-СНиП 12-03-99 Безопасность труда в строительстве;

-СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения;

-СНиП 12-01-2004 Организация строительства;

-СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- ППБ 01-03 – Правила пожарной безопасности в РФ;

- ПУЭ -2003 Правила устройства электроустановок, издание седьмое.

-СНиП 3.01.04- 87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения;

- МДС-81-35.2004 – Методические указания Госстроя России.

- Федеральный закон от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности»

-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Все отделочные материалы должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

Пожарная опасность отделочных материалов на путях эвакуации должна соответствовать п.6.25* СНиП 21-07-96.

Заказчик  в случае обнаружения в ходе работ нарушений требований правил пожарной безопасности имеют право приостанавливать ход выполнения работ до устранения выявленных нарушений и недостатков.

При выполнении скрытых работ Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о необходимости их освидетельствования не позднее, чем за 2 (два) дня. Скрытые работы, выполненные без освидетельствования Заказчиком, принятию и оплате Заказчиком не подлежат.

2.1.3. Выполнение работ Подрядчиком производится в согласованное с Заказчиком время (в том числе в общевыходные и праздничные дни, в вечернее и ночное время).

2.2. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком  аналогичные материалы комплектующие и оборудование, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам  оборудование, материалы и комплектующие, указанные в сметной документации, и (или) ведомости объемов работ Заказчика.

2.3. Подрядчик в ходе выполнения ремонтных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локально-вычислительные сети, системы видеонаблюдения, доступа, автоматическую противопожарную защиту и т.д. В случае повреждения указанных систем, восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в процессе ремонта. Подрядчик обязан самостоятельно выполнить данные мероприятия. По окончании ремонтных работ сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии Заказчику.

2.4. Дополнительные условия

2.4.1. Указанные в настоящем техническом задании торговые марки, фирменные наименования, источник происхождения или производителя носят описательный характер. Участник вправе предложить их эквиваленты. Не допускается предложение продукции, бывшей в употреблении или восстановленной. Поставка полнофункциональных эквивалентов допускается в случаях, когда они имеют характеристики не хуже указанных в техническом задании.

Раздел 3.Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания.

3.1. Приложение № 1- Локальная смета № 1

ПРОЕКТ

Приложение № 2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   № ___

д. Клопицы                                                                                                  «___» ________ 2013 г.

Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, именуемый в дальнейшем  «Заказчик», в лице главы администрации Кононцева Сергея Ивановича действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, в лице ______________________________, действующего на основании ________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- Предмет КОНТРАКТА

##### 1.1. По настоящему Контракту Подрядчик по заданию  Заказчика обязуется в  установленный срок выполнить следующие работы (далее – работы):  по капитальному ремонту Дома культуры д. Клопицы, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, д. Клопицы д.2-в, а  Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ по настоящему Контракту.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальными сметами (Приложение №1, приложение № 2 , приложение № 3 к настоящему контракту),  техническим заданием, согласованным  и утвержденным в установленном порядке Заказчиком, определяющей объем, содержание работ,  и другие, предъявляемыми к ним требованиями, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.4. Основанием для заключения настоящего контракта является решение единой комиссии  по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области о признании  Подрядчика победителем аукциона (единственным участником аукциона) на выполнение работ по капитальному ремонту Дома культуры д. Клопицы, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, д. Клопицы д. 2-в, протокол заседания аукционной комиссии от  ________________ 2013 года, реестровый № _____ .

2. Срок выполнения работ

2.1.  Начало выполнения работ по настоящему Контракту - дата подписания сторонами акта приема-передачи объекта для выполнения работ.

2.2. Срок (длительность) выполнения работ по настоящему Контракту составляет 4 (четыре) месяца.

2.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с разделом 5 данного Контракта.

3. СТОИМОСТЬ работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ по настоящему Контракту определяется локальными сметами (приложение №1, приложение № 2, приложение № 3), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Стоимость работ по настоящему Контракту с учетом понижающего коэффициента ______, рассчитанного на основании проведенного Аукциона, составляет ____________ руб.____ коп. (___________________________ рублей _________ копеек), в том числе НДС - ___________ руб.____ коп. (_______________ рублей _______ копеек). Авансирование не предусмотрено. Источник финансирования областной бюджет.

3.3. Установленная настоящим Контрактом стоимость работ или порядок ее определения не могут быть изменены в одностороннем порядке, в том числе и в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

3.4. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является счет, счет-фактура, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) с прилагаемой к ней расшифровкой (акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2), составленные на основании локальных смет Заказчика, с учетом рассчитанного коэффициента аукционного снижения.

3.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в КС-3 и КС-2, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной настоящим Контрактом, последний в течение 3 (трех) рабочих дней по обнаружении данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы.

3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований сметной документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего Контракта не подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных отклонений.

3.7. Расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком после полного окончания работ в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Контракта включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, на основании документов, установленных в пункте 3.4 Контракта, подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и журнала учета выполненных работ (форма КС-6а).

3.8. Заказчик производит оплату по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления Подрядчиком документов, определенных пунктом 3.4 настоящего Контракта.

4. права и обязанности сторон

4.1. Права Заказчика:

4.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.3. Заказчик при невыполнении Подрядчиком своих обязанностей по пунктам 4.4.3, 4.4.6, 4.4.8, 4.4.10, 4.4.13, 4.4.15, 4.4.16, 4.4.18, 4.4.19, 4.4.20 Контракта имеет право приостановить ход выполнения работ до устранения соответствующих недостатков, при этом срок окончания работ не отодвигается на соответствующий период.

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. Передать Подрядчику объект, указанный в пункте 1.1 настоящего Контракта с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта для выполнения работ в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.2.2. Обеспечить технический надзор за работами в течение всего периода их выполнения.

4.2.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.2.4. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.2.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.3. Права Подрядчика:

4.3.1. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту субподрядчиков для выполнения работ.

4.3.2. Подрядчик при выполнении работ только по письменному согласованию с Заказчиком может использовать аналогичные материалы, комплектующие и оборудование которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, комплектующие и оборудование, указанные в смете.

4.4. Обязанности Подрядчика:

4.4.1. После заключения Контракта принять от Заказчика по акту приема-передачи объект для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.4.2. Подрядчик обязуется выполнять работы только квалифицированными рабочими.

4.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с локальными сметами (приложение №1, приложение № 2, приложение № 3), строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом (приложение №2), не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования.

4.4.4. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы за свой риск, из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

4.4.5. Выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда.

4.4.6. Поставить на объект работ необходимое оборудование, механизмы, материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ.

4.4.7. Письменно информировать Заказчика о заключении договора субподряда не позднее 5 (пяти) дней с момента его заключения. Подрядчик предоставляет Заказчику копию договора субподряда на осуществление соответствующей деятельности.

4.4.8. Выполнить своими силами и средствами на территории объекта все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.

4.4.9. Возмещать затраты Заказчика, в том числе возникающие при использовании Подрядчиком бытовых помещений и помещений для закрытого складирования материалов.

4.4.10. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

4.4.11. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

4.4.12. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.4.13. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.4.14. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки мест общего пользования свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечить их своевременную уборку. Ежедневно, в конце рабочего дня осуществлять подбор мусора на рабочей площадке и прилегающих участках.

4.4.15. В случае загрязнения мест общего пользования, прилегающих к рабочим площадкам, строительной пылью или мусором, Подрядчик ежедневно своими силами и за свой счет осуществляет влажную уборку загрязненных мест общего пользования.

4.4.16. Подрядчик обязуется складировать строительный мусор только в указанных Заказчиком местах и своевременно осуществлять вывоз мусора с объекта, не допуская его накопления. В трехдневный срок после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ вывезти с территории принадлежащее Подрядчику имущество.

4.4.17. Подрядчик в ходе выполнения ремонтных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локально-вычислительные сети и т.д. В случае повреждения указанных систем, восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в процессе ремонта, Подрядчик обязан самостоятельно выполнить данные мероприятия. По окончании ремонтных работ сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии Заказчику.

4.4.18. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии, а также совместно с Заказчиком - Муниципальной приемочной комиссии, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.4.19. Обеспечить соответствие объекта (его отдельных частей, установленного оборудования) условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 5 (пять) лет со дня его сдачи в эксплуатацию.

4.4.20. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

4.4.21. Подрядчик гарантирует наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов изделий и конструкций, нести ответственность за их качество и по требованию Заказчика предоставлять ему все эти документы.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему Контракту. Под готовым к сдаче в эксплуатацию объектом понимается объект, на котором в полном объеме выполнены все предусмотренные локальными сметами работы и осуществлена влажная уборка помещения с удалением всех следов ремонтных работ.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3 (трех) дней приступает к приемке результата выполненных работ, назначает приемочную комиссию и обеспечивает участие в приемке представителей заинтересованных служб или отделов.

5.3. Сдача объекта Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими Сторонами и представителями иных заинтересованных лиц, входящих в приемочную комиссию.

5.4. Объект считается принятым Заказчиком со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

5.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу, если таковые произошли по вине Подрядчика. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

5.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

5.8. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

5.9. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком рекламационного акта.

5.10. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с локальными сметами, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно пункту 5.6 Контракта.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Срок гарантии на выполненные в соответствии с настоящим Контрактом работы составляет 5 (пять) лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполненные Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодными для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно завить о них Подрядчику с указанием сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

6.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

7. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

7.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения сроков начала и окончания работ, установленные настоящим Контракта, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить пени в размере 0,2% (двух десятых процента) от установленной настоящим Контрактом стоимости работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

7.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ по контракту, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

7.4. В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить пени в размере 0,1%  от действительной стоимости работ по их устранению за каждый день просрочки.

7.5. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Контракту.

7.6. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по Контракту.

8. Срок действия КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт, вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия гарантийного обслуживания по настоящему Контракту действуют до истечения срока, установленного разделом 6 настоящего Контракта.

8.2. Обязательства по настоящему Контракту не могут возникнуть ранее внесения его в Реестр муниципальных контрактов.

8.3. Расторжение Контракта допускается по решению суда или по соглашению сторон, в установленном порядке.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (наводнения землетрясения, а также изменения законодательства, либо таможенных нормативных документов и т.п.), которые Стороны по объективным причинам не предвидели и не могли предвидеть и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта, срок выполнения обязательств по Контракту отодвигается на период действия этих обстоятельств.

9.2. Стороны незамедлительно извещают друг друга о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Контракта.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне не выполнившей свои обязательства.

- 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

10.1. Обеспечением исполнения обязательств по настоящему Контракту не требуется.

11. Прочие условия

11.1. Подрядчик передает права на исполнительную документацию Заказчику с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

11.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они прямо разрешены законодательством, совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.4. Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

11.5. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим законодательством РФ.

11.6. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.7. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Локальная смета №1

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского района Ленинградской области 188421 Ленинградская область, Волосовский р-н д. Клопицы л/с 04453000710 ИНН 4705008530 КПП 470501001 ОКАТО 41206830000 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург БИК 044106001 счёт 40101810200000010022 Тел: 8(81373)78-397 Тел./факс: 8(81373)78-332; Эл. почта: klopitsy@mail.ru Глава администрации МО Клопицкое сельское поселение ______________________ /Кононцев С.И./ МП | Подрядчик: |
| --- | --- |