АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КЛОПИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «29» марта  2019 г.                                               № 67

О продлении срока действия муниципальной программы

«Формирование современной городской среды  на территории муниципального образования Клопицкое  сельское поселение на 2018 -2022 годы», утвержденной постановлением администрации МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области от 21.03.2018года № 28.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку  государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Продлить срок действия муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на территории муниципального образования Клопицкое  сельское поселение на 2018 -2022 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области от 21.03.2018 № 28, на 2024 год,  изложить текст программы в соответствии с приложением к постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального района Ленинградской области «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Клопицкого сельского поселения в сети Интернет.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Клопицкого сельского поселения	                                          Т.В.Комарова

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Клопицкого сельского поселения от 21.03.2018г. № 28 с изм. от 29.03.2019 № 67

Муниципальное образование Клопицкое сельское поселение

наименование муниципального образования

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования

Клопицкое сельское поселение
на 2018-2024 год»

сроки и этапы реализации муниципальной программы:

программа реализуется с 2018 -2024 год

2019

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Клопицкого сельского поселения от 21.03.2018г. № 28 с изм. от 29.03.2019 № 67 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования Клопицкое сельское поселение на 2018-2024 год»

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Клопицкого сельского поселения |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Администрации Ленинградской области от __________________ «Об утверждении государственной программы «Формирование комфортной городской среды Ленинградской области на 2018 – 2024 годы» |
| Участники Программы |  |
| Цели Программы | - повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования Клопицкое сельское поселение, а также дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение; - реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение путем активного привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления, повышение заинтересованности жителей муниципального образования Клопицкое сельское поселение в участии и решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения; - развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ. |
| Задачи Программы | - организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования Клопицкое сельское поселение; - организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение; - привлечение населения муниципального образования Клопицкое сельское поселение к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем программы местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | №; Значение показателя (индикатора); Единица измерения. 1.; Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий; Ед., тыс.кв.м.. 2.; Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий; Проценты. 3.; Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования); Проценты. 4.; Количество благоустроенных общественных территорий (в текущем году); Ед.. 5.; Площадь благоустроенных общественных территорий (всего); Га. 6.; Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, площадь благоустроенных общественных территорий; Проценты, тыс.кв.м.. 7.; Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования; Кв.м.. 8.; Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу; Проценты, рубли. 9.; Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий; Чел./часы. 10.; Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу; Проценты, рубли. 11.; Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории; Чел./часы. |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет ________ руб., в том числе: благоустройство дворовых территорий ______руб.; В том числе: за счет средств областного бюджета - _______ тыс. рублей (по согласованию), в том числе по годам: 2018 год - ______тыс. руб.; 2019 год - ______ тыс. руб.; 2020 год - _______ тыс. руб.; 2021 год - _______ тыс. руб.; 2022 год - ________ тыс. руб. 2023 год - _______ тыс. руб.; 2024 год - ________ тыс. руб. за счет средств местного бюджета - ______ тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - ______ тыс. руб.; 2019 год - ______ тыс. руб.; 2020 год - ______ тыс. руб.; 2021 год - ______ тыс. руб.; 2022 год - ________ тыс. руб. 2023 год - _______ тыс. руб.; 2024 год - ________ тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В ходе реализации основных мероприятий Программы предусматривается создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения муниципального образования Клопицкое сельское поселение за счет: - увеличения доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий; - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; - увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов; - приведение внутриквартальных проездов дорог, тротуаров в нормативное состояние; - обеспечение комфортных условий для проживания населения муниципального образования Клопицкое сельское поселение. |

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЛОПИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства - Конституции Российской Федерации.

Муниципальная программа разработана с учетом Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды  на 2018-2022 годы", утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр и  постановления Администрации Клопицкое сельского поселения от 11.10.2017 № 202 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение на 2018 – 2022 годы».

Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни горожан. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов).

Приведение уровня благоустройства отдельных городских территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Клопицкое сельское поселение и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели определены следующие основные задачи:

-   организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании Клопицкое сельское поселение;

-   повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании Клопицкое сельское поселение;

-   реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения;

-  повышение заинтересованности жителей муниципального образования Клопицкое сельское поселение в участии и решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения, повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления;

-   привлечение населения муниципального образования Клопицкое сельское поселение к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов;

-   совершенствование эстетичного вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования Клопицкое сельское поселение. Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

-   повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

-   запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

-   запустит механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

-   сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Программно-целевой метод позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов.

Президентом России утвержден перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации на период до 2025 года, включающий направления «Ипотека и арендное жилье» и «ЖКХ и городская среда».

В рамках реализации направления «ЖКХ и городская среда» Минстроем России разработано два приоритетных проекта «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», паспорта которых утверждены президиумом Совета при Президенте Российской Федерации.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение на 2018-2022 год»,  разработана в целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда», который утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10).

В качестве одной из приоритетных стратегических целей развития Ленинградской области обозначено «Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Ленинградской области, накопление человеческого капитала».

- ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КЛОПИЦКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

В состав муниципального образования Клопицкое сельское поселение входит 8 населённых пунктов с общей численностью населения 1727  человека. И только в одном населённом пункте – административном центре МО Клопицкое сельское поселение – деревня Клопицы, население превышает тысячу человек. Численность населения в д.Клопицы составляет 1226 человек.

До 2017 года  органом местного самоуправления и управляющими компаниями  благоустройство дворовых территорий  выполнялось точечно.

В Клопицком сельском поселении 8 многоквартирных дома. Все дома построены от 30 до 45 лет назад. Количество проживающих в 8 домах  – 822 человек.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность  не менее 40% асфальтобетонное и щебёночное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствуют необходимый набор малых архитектурных форм (далее – МАФ) (скамейки, урны и др.)  и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы.

Необходимость благоустройства территорий  продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при растущем благосостоянии населения.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности населения. Для поддержания дворовых и  общественных территорий поселений  в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение на 2018-2024 годы», в  которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального и дополнительного перечня работ.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество комфортных условий для жизнедеятельности. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Клопицкого сельского поселения многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

При формировании мероприятий Программы необходимо учитывать мероприятия в части повышения показателей доступности среды для маломобильных групп, так как ранее реализованные мероприятия не территории поселения как правило, были направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ,

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью данной Программы является:

-  повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования Клопицкое сельское поселение, а также дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение;

-  реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение путем активного привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления, повышение заинтересованности жителей муниципального образования Клопицкое сельское поселение в участии и решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения;

-  развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ.

Основными задачами программы являются:

- организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования Клопицкое сельское поселение;

- организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение;

-  привлечение населения муниципального образования Клопицкое сельское поселение к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем программы местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства;

-  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и  дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение;

В ходе реализации основных мероприятий Программы предусматривается создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения муниципального образования Клопицкое сельское поселение за счет:

- увеличения доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов;

-  приведение внутриквартальных проездов дорог, тротуаров и парковочных карманов в нормативное состояние;

-  обеспечение комфортных условий для проживания населения муниципального образования Клопицкое сельское поселение;

- повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ;

- повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления;

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., тыс.кв.м. |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества, запланированного к благоустройству и площади дворовых территорий | Проценты |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | Проценты |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га |
| 6. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий запланированного к благоустройству и площадь благоустроенных общественных территорий | Проценты, тыс.кв.м. |
| 7. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. |

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации и из полномочий и функций по благоустройству Администрации Клопицкого сельского поселения.

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение следующих мероприятий:

1.    Благоустройство территорий общего пользования;

2.    Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

3. Инвентаризация уровня благоустройства территорий муниципального образования Клопицкое сельское поселение.

Основные мероприятия Программы направлено на решение основных задач Программы.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового  года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Исполнитель по каждому мероприятию программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий по достижению показателей в рамках одной задачи муниципальной программы.

3.1 Перечень работ по благоустройству территории общего пользования населения

Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводиться по следующим направлениям:

-  устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытий территорий общего пользования;

- ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарных плит;

-  установка, замена и ремонт бордюрного камня с последующей окраской или без таковой;

- устройство парковочных карманов;

- установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование карманов под ними;

- устройство расширений проезжих частей;

-  устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

-  установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также обустройство входных групп, арок, художественных композиций и пр.;

- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

-  установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжих частей дорог;

- устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой СИП, установкой светодиодных светильников;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;

-  работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

-  отсыпка грунтом, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц, отсыпка грунтом за бордюрным камнем;

- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных маршей заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

-  устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;

-  установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц;

- работы по благоустройству, связанные с ландшафтным дизайном,

-устройство цветочных композиций, атриумов, художественное оформление территории общего пользования и др.;

- работы по благоустройству и ремонту облицовки памятников, стел, архитектурных скульптур и композиций, мемориалов, а также оснований и подиумов под ними.

3.2.1 Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов (асфальтирование);

- ремонт элементов освещения дворовых территорий;

- установка скамеек (лавочек);

- установка урн для мусора.

3.2.2. Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется при условии обязательного трудового участия жителей многоквартирных домов, территория которых благоустраивается, и включает в себя следующие виды работ:

- оборудование детских и спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

-  озеленение территорий;

- оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

-  устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

- устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

- устройство пандуса;

- устройство водоотводных лотков.

3.3. Инвентаризация уровня благоустройства территорий

муниципального образования Клопицкое сельское поселение

В рамках реализации муниципальной программы Администрация Клопицкого сельского поселения:

проводит инвентаризацию уровня благоустройства территорий муниципального образования Клопицкое сельское поселение с составлением и согласованием паспортов благоустройства (в соответствии с утвержденными на уровне региона формами);

При инвентаризации также проводится проверка качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, а также используемых рекламных конструкций, нормам федерального законодательства,  Методическим рекомендациям по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 года № 711/пр и установленным в муниципальном образовании правилам благоустройства.

4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Включение дворовых и общественных территорий в муниципальную программу в 2018 году осуществляется на основании Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу, утвержденного постановлением Администрации Клопицкого сельского поселения от 27.11.2017 № 171 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение на 2018-2022 годы»; Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение на 2018-2022 годы» (далее – Порядок).  Включение дворовых территорий в муниципальную программу на 2019 – 2022 годы осуществляется на основании результатов инвентаризации дворовых и общественных территорий.

По результатам инвентаризации формируется адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг., мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Клопицкое сельское поселение норм и правил благоустройства.

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования населения, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Перечни выполняемых видов работ с адресами территорий, подлежащих благоустройству на текущий год, отбираются конкурсным путем из общего перечня территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах и утверждаются распоряжением Администрации муниципального образования Клопицкое сельское поселение с учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы на текущий год.

В ходе реализации муниципальной программы возможно вносить изменения в адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, планируемых к благоустройству в 2018-2024 годах в соответствии с текущим состоянием территории и обращениями жителей.

Реализация мероприятий программы осуществляется на основании плана, утверждаемого ежегодно распоряжением Администрации муниципального образование Клопицкое сельское поселение.

Мероприятия программы реализуются при соблюдении условий:

4.1. Условия о форме и минимальной доле трудового и финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

При реализации муниципальной программы предусматривается:

а) финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных организаций (при этом реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия, из дополнительного – в объеме не менее 1,0 % от общей стоимости таких работ. Трудовое участие предусматривается при выполнении и минимального и дополнительного перечней работ);

б) проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

в) проведение мероприятий по поддержанию текущего уровня благоустройства (освещение, озеленение, уборка территорий и т.д.);

г) срок приема заявок от жителей на включение территорий благоустройства в программы на очередной финансовый год - не менее 30 календарных дней;

д) срок проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы на 2018-2022 годы - не менее 30 календарных дней;

е) типовая визуализация образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территорий из минимального перечня работ;

ж) указание нормативной стоимости по всем видам работ, которые входят в минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству территорий;

з) осуществление общественного контроля;

и) проведение общественных обсуждений с использованием интернет -технологий.

Трудовое участие может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- уборка мелкого летучего мусора после производства работ;

- покраска бордюрного камня;

- озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников);

- иные виды работ по усмотрению жителей.

Количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют в муниципальной программе,

уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее - инициативная группа).

Инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечне дополнительных работ, представляет в Администрацию муниципального образования Клопицкое сельское поселение отчет о трудовом участии жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложением подтверждающих фотоматериалов.

4.2. Условие о проведении работ по благоустройству

обеспечения доступности для маломобильных групп населения

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

4.3. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству дворовых территорий, входящих

в состав перечня работ

Нормативная стоимость работ по благоустройству определяется согласно расчёту сметной стоимости который выполнен с использованием федеральных сметных нормативов 2001 года в новой редакции, введённой приказом Минстроя Российской Федерации от 30.01.2014 №31/пр., с изменениями от 12.11.2014 №703/пр, с изменениями от 11.12.2015 3 899/пр.) базисно – индексным методом с индексами по видам работ на текущий квартал.

При определении ориентировочной цены на выполнение работ рекомендуется применять нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых  территорий, указанных в приложении № 3 к муниципальной программе.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Муниципальная  программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области, федерального бюджета, бюджета  муниципального образования Клопицкое сельское поселение.

Межбюджетные трансферты из бюджета Ленинградской области предоставляются в форме субсидий бюджету муниципального образования Клопицкое сельское поселение.

Субсидии на реализацию муниципальной программы предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ленинградской области местным бюджетам.

Софинансирование мероприятий муниципальной  программы за счет средств бюджета муниципального образования Клопицкое сельское поселение  осуществляется в рамках реализации данной муниципальной программы. Расходы

муниципального образования Клопицкое сельское поселение на реализацию мероприятий устанавливаются в соответствии с решением  о бюджете муниципального образования Клопицкое сельское поселение на очередной финансовый год и плановый период с учетом прогнозов поступлений доходов бюджета муниципального образования Клопицкое сельское поселение.

Софинансирование выполнения работ по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня и дополнительного перечня за счет средств собственников помещений в многоквартирных домов – не предусмотрено.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования, основным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

6. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ.

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Заказчиком муниципальной программы является Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение.

Разработчиком муниципальной программы является  Администрация Клопицкого сельского поселения.

Исполнители муниципальной программы: Администрация Клопицкого сельского поселения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий реализуют за счет средств бюджета Ленинградской области и Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований на осуществление мероприятий Программы в объеме, утвержденном Решением Совета депутатов Клопицкого сельского поселения о местном бюджете.

Общий объем финансирования муниципальной программы в разрезе источников финансирования приведен в Муниципальной программе.

Ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, за счет бюджетов различных уровней возлагается на Администрацию Клопицкого сельского поселения.

Администрация Клопицкого сельского поселения:

- обеспечивает реализацию муниципальной  программы в сроки, предусмотренные в программе;

- несет ответственность за нецелевое расходование средств, выделенных на исполнение мероприятий программы;

- ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом представляет информацию о целевом расходовании денежных средств в ходе исполнения Программы в Комитет финансов Администрации Волосовского муниципального района;

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования, предусмотренных на реализацию настоящей муниципальной программы, является Администрация Клопицкого сельского поселения.

Общественный контроль за формированием и реализацией муниципальной программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта муниципальной программы и обсуждения дизайн - проектов.

Контроль за соблюдением муниципальным образованием Клопицкое сельское поселение условий предоставления субсидий осуществляется Департаментом архитектуры и строительства Ленинградской области - главным распорядителем средств бюджета области.

7. ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенного пункта.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение.

Планируется эффективная координация деятельности организаций, обеспечивающих реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение, и организаций, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по перечню целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Целевые индикаторы и показатели программы согласно таблице 1 муниципальной Программы.

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

-  риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;

-  социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагается:

-  перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;

- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов -  обеспечение контрактов;

- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы;

- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы.

Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата реализации муниципальной  программы, механизм реализации муниципальной  программы, состав исполнителей мероприятий муниципальной программы.

Показатель результативности использования субсидии:

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы в приложении № 6  к настоящей муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  с указанием сроков начала и окончания их реализации представлен в приложении № 7 к настоящей муниципальной программе.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования

Клопицкое сельское поселение на 2018-2024 год»

Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2018-2022 годах

| № п/п | Адрес объекта |
| --- | --- |
| 1. | д.Клопицы д.14 |
| 2 | Д.Клопицы д.13 |
| 3. | Д.Клопицы д.15 |

Адресный перечень территорий общего пользования населения, планируемых к благоустройству

в 2018-2022 годах

| № п/п | Адрес объекта |
| --- | --- |
| 1. | Д.Клопицы территория расположенная возле здания Дома культуры |
| 2. | Д.Клопицы территория парка |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

Приложение №2

к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение на 2018-2024 год»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы на 2018-2024 годы

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС¹ | Рз2 Пр3 | ЦСР4 | ВР5 |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 |  | 2023 | 2024 |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение на 2018-2022 годы» | Администрация Клопицкого сельского поселения | всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет муниципального образования Клопицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий | Администрация Клопицкого сельского поселения | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет муниципального образования Клопицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 Благоустройство общественных территорий | Администрация Клопицкого сельского поселения | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет муниципального образования Клопицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 Проектирование и государственная экспертиза | Администрация Клопицкого сельского поселения | всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет муниципального образования Клопицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> код главного распорядителя бюджетных средств;

<2> код раздела;

<3> код подраздела;

<4> код целевой статьи;

<5> код вида расходов.

Приложение №3

к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение на 2018-2024 год»

Минимальные и максимальные расценки (нормативная стоимость)  работ  по благоустройству   дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ

| Наименование элементов благоустройства | Един. изм. | Минимальные расценки на 2018-2024 годы, рублей | Максимальные расценки на 2018-2024 годы, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт (асфальтирование) дворовых проездов, оборудование (ремонт) тротуаров | кв.м. |  |  |
| Обеспечение наружного освещения дворовых территорий | 1 светильник в комплекте |  |  |
| Установка урн для мусора | 1 шт |  |  |
| Установка скамеек | 1 шт |  |  |
| Оборудование детских площадок без покрытия, без доставки и установки | 1 площадка |  |  |
| Оборудование спортивных площадок с покрытием без доставки и установки | 1 площадка |  |  |
| Оборудование (асфальтирование) автомобильных парковок | машино-мест |  |  |
| Озеленение территорий | 1 кв.м. |  |  |
| Оборудование (ремонт) ливневой канализации | 1 п.м. |  |  |

*Стоимость  работ по благоустройству дворовых территорий конкретных домов уточняется в зависимости от объема работ, применяемого материала и оборудования в соответствии с локальными сметами или проектно-сметной документацией.

Приложение №4

к муниципальной программе
«Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

Клопицкое сельское

поселение» на 2018-2024 год»

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

Клопицкое сельское поселение
на 2018-2024 год»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение на 2018-2024 годы»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год |  |
|  |  |  | По состоянию на 01.11.2017г. | На 2018-2024 г.г. |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 6 |  |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | Проценты |  |  |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | Проценты |  |  |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий (в текущем году) | Ед. |  |  |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий (всего) | кв.м |  |  |
| 6. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | Проценты |  |  |
| 7. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | тыс.кв.м. |  |  |
| 8. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | Проценты |  |  |
| 9. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории | Чел./часы |  |  |
| 10. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | Проценты |  |  |
| 11. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории | Чел./часы |  |  |

Приложение №6

к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение на 2018-2024 год»

|  |  |  |  | СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  |  | Срок реализации (год) |  | Координатор программы, участники программы | Показатель реализации программы |  | Базисный год (2017) | Значение планового показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  | отношение последнего года к базисному году, % |
|  |  |  |  |  | начало | завершение |  | Наименование показателя | единица измерения |  | 2018 год | 2017 год | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение на 2018-2022 годы» |  |  |  | 2018 | 2024 | Администрация Клопицкого сельского поселения |  |  | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  | Администрация Клопицкого сельского поселения | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Администрация Клопицкого сельского поселения | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Администрация Клопицкого сельского поселения | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  | Администрация Клопицкого сельского поселения | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *Примечание: плановые показатели реализации основных мероприятий муниципальной программы, осуществляемых в рамках полномочий муниципального образования Клопицкое сельское поселение, отражаются (уточняются) в системе программных мероприятий после утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе
«Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

Клопицкое сельское

поселение» на 2018-2024 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |  |  | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий для создания комфортных условий дворового отдыха граждан; повышение уровня задействования собственников многоквартирных домов в управлении собственными домами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Клопицкого сельского поселения | 2 квартал соответствующего года | 3 квартал соответствующего года | Формирование на дворовых территориях условий, благоприятно влияющих на психологическое состояние человека; создание для детей мир воображения, развитие их физических способностей; решение проблем с парковками; вовлечение населения в самостоятельное управление многоквартирными домами и повышение ответственности жителей к объектам благоустройства; облагораживание архитектурного облика жилой застройки; обеспечение физической и пространственной доступности дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. | - ремонт (асфальтирование) дворовых проездов; - обеспечение наружного освещения дворовых территорий (точечно возле каждого подъезда многоквартирного дома в виде наружных ламп (светильников) освещения); - установка скамеек (в соответствии с количеством подъездов и дополнительно не более трех) - установка урн для мусора (в соответствии с количеством подъездов и дополнительно не более трех). |  | Показатель 1: Количество благоустроенных дворовых территорий. Показатель 2: Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Показатель 3: Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования. Показатель 4: Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. Показатель 5: Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |  |
| Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Клопицкого сельского поселения | 2 квартал соответствующего года | 3 квартал соответствующего года |  | - Оборудование детских площадок - Оборудование спортивных площадок - Озеленение территории |  | Показатель 1: Количество благоустроенных дворовых территорий Показатель 2: Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Показатель 3: Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования Показатель 4: Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. Показатель 5: Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |  |
| Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой общественной территории для комфортного отдыха населения и улучшения экологического состояния; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по благоустройству центральной общественной озелененной территории многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха населения | Администрация Клопицкого сельского поселения | 2 квартал соответствующего года | 3 квартал соответствующего года | Облагораживание архитектурного облика жилой и общественной застройки; обеспечение здоровых условий отдыха для жителей города; улучшение экологической обстановки. |  | - устройство тротуаров в том числе из тротуарной плитки для инвалидов и других маломобильных групп населения; - площадки с детскими игровыми комплексами; - декоративное ограждение; - устройство скамеек, урн; - озеленение; - уличное освещение с использованием светильников со светодиодными лампами. | Показатель 1: Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. Показатель 2: Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. Показатель 3: Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |  |

Приложение № 8

к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение

на 2018-2024 год»

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение  дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ

- Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение на 2018-2024 годы»

В целях настоящего Порядка:

- под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий 
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории);

- под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, обустройство места выгула собак, устройство ограждений, устройство контейнерных площадок, ремонт имеющейся или устройство новой ливневой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории, снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, устройство пандуса.

3. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в границах дворовой территории.

II. Порядок и формы трудового участия, их подтверждение

4. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в размере не менее 5 чел/час по благоустройству дворовой территории.

5. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких):

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);

- покраска оборудования;

- озеленение территории;

- посадка деревьев;

- охрана объекта (дворовой территории).

6. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются письменный отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. Администрация Клопицкого сельского поселения в течение 5-ти дней со дня их получения указанные материалы размещает на официальном сайте муниципального образования Клопицкое сельское поселение в сети «Интернет» (далее – сайт).

III. Аккумулирование, расходование и контроль за расходованием средств заинтересованных лиц

7. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают управляющие организации (в случае реализации способа управления - управление управляющей организацией), товарищества собственников жилья (в случае реализации способа управления - управление товариществом собственников жилья) (далее – лица, управляющие МКД).

8. Собранные средства перечисляются лицами, управляющими МКД, на лицевой счет, открытый Администрацией Клопицкого сельского поселения в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение (далее – специальный счет). На указанный специальный счет лица, управляющие МКД, перечисляют средства на благоустройство дворовой территории в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Клопицкого района на 2018-2022 год» (далее – муниципальная программа).

9. Не позднее 5-ти рабочих дней с момента завершения государственной экспертизы сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории Администрация Клопицкого сельского поселения информирует лиц, управляющих МКД, дворовые территории многоквартирных домов, которыми они управляют, включены в муниципальную программу, о реквизитах специального счета, о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

Лица, управляющие МКД, в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения информации, указанной в первом абзаце настоящего пункта, обеспечивают перечисление средств на специальный счет в размере, установленном в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

Не позднее 5-ти рабочих дней с момента поступления средств на специальный счет Администрации Клопицкого сельского поселения направляет справку в Общественную комиссию по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,  о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов и о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории. Общественная комиссия рассматривает поступившую информацию в течение 5-ти рабочих дней, и, в случае неисполнения указанного в настоящем пункте обязательства,  принимает решение об исключении дворовой территории из перечня домов и муниципальной программы и о включении в муниципальную программу дворовой территории из резервного перечня многоквартирных домов.

10. Администрации Клопицкого сельского поселения:

- вести учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;

- обеспечить ежемесячное опубликование на портале информации о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов;

- ежемесячно, в срок до 5-го числа каждого месяца, направлять информацию о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов в Общественную комиссию.

- С целью расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, Администрация Клопицкого сельского поселения осуществляет операции по возврату средств, поступивших во временное распоряжение, всем лицам, управляющим МКД, денежные средства которых находятся на специальном счете. Непосредственное перечисление подрядным организациям, выполняющим работы дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляют лица, управляющие МКД. Механизм перечисления средств заинтересованных лиц подрядным организациям, выполняющим работы дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, ответственность лиц, управляющих МКД, за целевое расходование средств заинтересованных лиц устанавливаются постановлением Администрации Клопицкого района.

- Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, а также контроль за своевременным и в полном объеме возвратом аккумулированных денежных средств осуществляет орган, уполномоченный на проведение муниципального финансового контроля.

Приложение № 9

к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение

на 2018-2024 год»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных 
в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение на 2018-2022 годы»

Порядок разработки, обсуждения  с заинтересованными лицами и утверждения дизайн  -  проектов благоустройства дворовой территории утвержден постановлением  Администрации муниципального образования Администрации Клопицкого сельского поселения от 07.11.2017 года №245 «Об утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования  и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома,  расположенного на территории муниципального образования  Клопицкое сельское поселение.

По результатам рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций, проведения общественных обсуждений и определения перечня работ по благоустройству конкретной территории, осуществляется разработка сметной документации и дизайн – проектов.

Дизайн-проект создается для каждой дворовой территории и каждой территории общего пользования и состоит из:

- титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства;

- пояснительной записки, указывающей объемы и виды работ;

-  план  -  схемы размещения объектов благоустройства на дворовой территории и месте общего пользования;

-  листа визуализации элементов благоустройства, которые будут установлены на объекте благоустройства;

- листа согласования дизайн - проекта с жителями МКД (для дворовых территорий) и ТОС (для территорий общего пользования).

Лист согласования дизайн  -  проекта для дворовых территорий подписывается физическим или юридическим лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирных домов и уполномоченным представителем Администрации.

Лист согласования дизайн  -  проекта для территорий общего пользования подписывается уполномоченным представителем Администрации и уполномоченным представителем ТОС.

Дизайн-проект согласуется с жителями и заинтересованными лицами. Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций. Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу рекомендуется осуществлять в соответствии с пунктом 3.5 Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы».

При этом основными принципами организации общественного участия граждан, организаций в обсуждении проектов программ являются:

- обеспечение открытого обсуждения;

Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных работ, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п.

Информация о реализации муниципальной программы также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации,  а также общегородских интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в связи реализацией проекта по благоустройству общественных территорий направляется для принятия мер в администрацию муниципального образования Клопицкое сельское поселение и (или) на официальный сайт администрации муниципального образования Клопицкое сельское поселение. Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется с учетом положений действующего законодательства об обеспечении открытости информации и общественном контроле.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ представлен в приложении № 8 к настоящей муниципальной программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирования современной городской среды на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение на 2018-2022 годы», представлен в приложении № 9 к настоящей муниципальной программе. Одним из требований к дизайн-проекту является необходимость предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для маломобильных групп населения.

Контроль за реализацией настоящей муниципальной программы осуществляют специалисты Администрации Клопицкого сельского поселения и собственники многоквартирных домов.

Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно с учетом мнения жителей муниципального образования.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий на официальном портале муниципального образования в сети «Интернет» создан раздел, предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию по реализации настоящей муниципальной программы на сайте муниципального образования Клопицкое сельское поселение в разделе «Формирование городской среды» на официальном сайте администрации МО Клопицкое сельское поселение

Гражданам, организациям предоставлена возможность внести свои предложения и дополнения к представленному проекту муниципальной программы. Такие предложения принимаются по электронной почте и при личном приеме ответственным специалистом Администрации.