Согласовано:

Утверждаю:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Локальная смета**

**ремонт автомобильной дороги общего пользования муниципального значения к многоквартирному дому №4 в д. Клопицы**

**Волосовского района Ленинградской области**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Составлен(а) в уровне цен на: 2000 г. с пересчетом в текущие цены на 01.2017 г. ТСНБ ЛО (в редакции 2014 г.)

Сметная стоимость: 316200.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 108.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 15556.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. | |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **ТЕР 27-03-001-02** | **Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.76, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 3.9, (Н.Р. 142\*0,85 = 121% = 18528 руб. С.П. 95\*0,8\*0,85 = 65% = 9953 руб.)** | **1000 м2 площади основания** | **0.8509** | **8910,60 971.62** | **4930.63 973.91** | **41796** | **7647** | **24166 7665** | **63.38 39.98** | **54 34** |
| **2** | **ТЕР 27-04-014-01** | **Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.71, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 2.82, (Н.Р. 142\*0,85 = 121% = 20525 руб. С.П. 95\*0,8\*0,85 = 65% = 11027 руб.)** | **1000 м2 покрытия** | **0.8509** | **61027,69 1004.79** | **5774.85 1150.28** | **166137** | **7909** | **28058 9054** | **63.76 38.91** | **54 33** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **207933** | **15556** | **52224 16719** |  | **108 67** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 15556 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 52224 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 16719 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 140153 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **207933** | **15556** | **52224 16719** |  | **108 67** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 39053 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **246986** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 20980 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **267966** |  |  |  |  |

|  | |  | | **Итого:** | | **руб** | |  | |  | |  | | **267966** | |  | |  | |  | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | Налог на добавленную стоимость % | | % | | 18 | |  | |  | | 48234 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Всего по смете:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **316200** | |  | |  | |  | |  | |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/