ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз          «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Исполнено на 01.01.2019года (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2018 года |  |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры к д.1 в д.Клопицы | 920 квм | 0 | 1196461,71 | 1064000,00 | 124084,71 | 8377,00 | 1196461,71 | 1064000,00 | 124084,71 | 8377,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | х | х | 1196461,71 | 1064000,00 | 124084,71 | 8377,00 | 1196461,71 | 1064000,00 | 124084,71 | 8377,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ Комарова Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образовании я ___________ Власова Ю.В._ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Власова Ю.В. 88137378386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2019 года

Ежеквартальный отчет («Дорожная карта»)

Администрации муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации |  | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое развитие Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство Клопицкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонта проезда вдоль Дома Культуры к дому №1 д.Клопицы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ |  | 2-3квартал | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Извещение на проведение электронного аукциона опубликовано 26.06.2018г. 09.07.2018г. состоял ся аукцион |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту проезда вдоль Дома Культуры к д.№1 д.Клопицы |  | 2-3 квартал | Подрядная организация | Выполнение работ по по ремонту проезда вдоль Дома Культуры к д.№1 д.Клопицы | КС-2,КС-3 от 08.08.2018г. |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом |  | 2-3 квартал | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Акт приема-передачяи объекта заказчику подрядчиком | КС-2,КС-3 от 08.08.2018г. |
| - Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое развитие Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство Клопицкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приемка и оплата выполненных работ | Август 2018 г. |  | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципальногго района | Выполнение работ в полном объеме и в установленные сроки | КС-2,КС-3 от 08.08.2018г. п/п 841 от 23.08.18г.,п/п 821 от 08.08.2018г. |
| 1.2 | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующим за отчетным кварталом |  | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципальногго района | Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей в соответствии с Соглашением заключенным с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен по состоянию на 01.01.2019г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректи-ровке местного бюджета |  | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципальногго района | Наиболее эффектиное использование бюджетных средств | Исполнено. Корректировка не требуется. |